福建农林大学

锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理、

北区学生食堂装修工程监理

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2013】招51号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2013年7月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83789026 83789182   邮  编：350002

传    真：0591-83789026            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	5

6.开标、评标、定标	5

7.投标保证金	5

8.工期控制目标	6

第二部分  合同条款	7

第一章  建设工程监理委托合同	7

第二章 标准条件	9

第三章 专用条件	14

第三部分 技术规范	21

第四部分 招标项目图纸	22

第五部分   投标书	23

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: 锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理、北区学生食堂装修工程监理 |
| 2 | 工程概况： 锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程共1幢，装修层数为五层，装修建筑面积约4000平方米，框架结构，工程控制价约480万元，包括新建隔墙、天棚、地面、橱柜、电气、水卫等； 北区学生食堂装修工程共1幢，装修层数为5层，装修建筑面积约10000平方米，框架结构，工程控制价约250万元，包括新建隔墙、天棚、地面、电气、水卫等。 |
| 3 | 招标方式: 校内招标 |
| 4 | 招标范围: 锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程、北区学生食堂装修工程施工及保修阶段监理 |
| 5 | 工期控制目标: 约三个月，具体以实际施工工期及保修期为准 |
| 6 | 工程质量控制目标：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 7 | 投标文件份数: 正本壹份,副本贰份,投标文件必须装订成册。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定价格合同 |
| 9 | 投标保证金：伍仟元整 |
| 10 | 发布招标公告时间：2013年7月17日至2013年7月23日 报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413) |
| 11 | 投标报名起止时间：2013年7月17日至2013年7月22日8:30-11:00,14:30-16:30；（节假日除外）逾期不予受理 (投标人也可在网上下载招标文件和工程预算书，于开标当日14:30-15:00来开标地点补办报名手续。) |
| 12 | 报名费：本次招标不收取报名费，报名手续以签到为准。 |
| 13 | 投标截止时间：2013年7月23日下午15时 所有投标人必须于开标当日14:30-15:00来开标地点办理报名手续，在《递交报价文件签到表》上签到，未按时签到的投标人将被拒绝参加本次招标。 开标地点: 校国资处会议室 开标时间：2013年7月23日下午15时 |
| 14 | 投标人资格要求: 1．具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，并已通过年检合格有效的《企业法人营业执照》； 2．具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程监理丙级及以上资质等级证书； 3．拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书；注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致,如有变更(包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等)，应有建设行政主管部门的合法变更记录，且无担任其它项目的监理工程师； 4．投标人和其拟派出的项目总监“类似工程业绩”要求；无 ； 5．投标人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况； 6．投标人和拟派项目监理部人员没有存在《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)文件规定的严重违法违规的法人和自然人的从业限制的情形； |
| 15 | 评标办法：本工程采用最低价中标法确认中标人。投标单位只报包干监理费用，且报价不得高于19.5万元（人民币），否则视为不响应实质性要求，按废标处理。 |
| 16 | 签订合同时间：2013年7月 日 |
| 17 | 其他： 1、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。 2、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2013年7月23日下午15时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 投标价高于19.5万元的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定价格合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

本工程采用最低价中标法确认中标人。投标单位只报包干监理费用，且报价不得高于19.5万元（人民币），否则视为不响应实质性要求，按废标处理。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2013年7月23日下午15时在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：本工程采用最低价中标法确认中标人。

- 7.投标保证金

7.1本工程投标保证金为伍仟元整。须在递送投标文件时现金交纳，未交纳者，将被视为自动放弃投标资格。未中标的投标人的投标保证金当场退回。中标人的投标保证金转为履约保证金。履约保证金待工程竣工验收后无息退还。

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

- 8.工期控制目标

工期控制目标：约为三个月，具体以实际施工工期及保修期为准。

- 第二部分  合同条款

- 第一章  建设工程监理委托合同

委托人           与监理人                    经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

工程造价：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的含义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分

1.监理投标文件；

2.本合同标准条件；

3.本合同专用条件；

4.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同监理服务期为     个日历天，自工程现场开工之日算起。

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各持   份。

委托人（签章）：                   监理人（签章）

住所：                            住所：

法定代表人：（签章）               法定代表人：（签章）

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

邮政编码：                        邮政编码：

电话：                            电话：

本合同签订于：     年   月   日

## 第二章 标准条件

本招标文件的合同标准条件采用国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程委托监理合同》(GF-2000-0202)示范本第二部分《标准条件》。

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，帮助业主实现合同预定的目标，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1) 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7) 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范

围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬，具体按招标文件执行。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协商，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

## 第三章 专用条件

合同专用条件是根据本地区、本行业和本招标工程的具体情况而对合同标准条件的某些条款进行的完善、补充和修改，其内容主要包括以下几个方面：

合同专用条件的条款编号与合同标准条件的条款编号是一致的，如果两者的规定发生抵触，应以合同专用条件的规定为准。

第二条  合同适用的法律及监理依据：

适用的法律：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及有关行政法规、规章。

监理依据：国家建设部门、工商部门、技术部门的法规、规章、文件以及国家和省级有关建设监理的方针、政策、法规和有关规定。

第四条  监理范围、监理工作内容、监理部人员配备

l．监理范围：锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程、北区学生食堂装修工程施工及保修阶段监理

2、监理工作内容：

（1）协助委托人对图纸进行技术、经济分析，选定最优方案。协助审核勘查方案、施工图和设计概算，将设计缺陷解决在施工之前，确保工程造价的合理性，全面优化设计。协助委托人拟定设计、勘查合同。协助审核工程进度款。

（2）协助委托人审定施工合同，负责审查中标单位编写的施工组织设计（施工技术方案、施工进度计划和安全文明施工方案等）。协助完成开工准备工作。

（3）负责施工全过程的质量、进度、投资控制及合同、信息管理，协调各方关系。

施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作（设计变更需经委托人签证确认）。

（4）负责组织中间验收、预验收工作。协助委托人完成竣工验收及综合验收工作。

（5）审核施工单位报送的决算，配合有关部门共同完成工程最终决算工作。

（6）负责图纸、内业资料等的收集整理工作，协助完成城建档案馆、质量监督站及委托人等单位资料归档工作。

- 保修期内承担因施工质量问题引发的相关监理工作。

3、监理机构人员配置：

现场监理各专业人员必须配备齐全。要求见附表1《项目监理部人员最低配备》。

4、监理机构主要设备仪器配置：

要求见附表2《主要设备仪器最低配置及要求表》

第十二条  委托人的常驻代表为：         职务为：

第十五条  监理人自备的，委托人给予经济补偿的设施：  无  ,监理通讯设施由中标单位自行解决。

第十六条  在监理期间，委托人均没有免费向监理机构提供工作人员和服务人员。

1、项目监理部成员在施工期间应确保到位。其中项目总监的出勤率应达95%以上，同时项目监理部的其他成员出勤率应达90%以上。出勤率以周为单位统计，两项都必须达到规定的百分比以上，缺一项视为全项不到位。委托人有权检查上述人员的到位情况，若发现总监理出勤率不满足上述要求的，委托人有权做出每人次3000元的罚款，项目监理部的其他成员出勤率不满足上述要求的，委托人有权做出每人次1000元的罚款。罚款从监理人的工程监理费中扣除。委托人可以要求监理人更换其不称职的项目监理部成员。

2、监理人项目监理部管理要到位，在实施合同中，未经委托人同意不得更换。若发现监理人擅自更换项目总监，发包人有权中止合同。监理人如因客观原因更换项目总监，应报请委托人批准后，更换的项目总监，必须是同等级的、无在建工程，并应处赔偿3万元违约金给发包人（除非由于不可抗力因素的可不予支付）。

第二十六条  监理人在工作中如果失职造成损失，其承担的赔偿金按：直接经济损失部分的造价×受损失部分的相应收费金额比率。[累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）]

第三十七条  增加如下内容 ：委托人如果要求监理人全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在10天前通知监理人，监理人应当立即安排停止执行监理业务。

第三十九条  监理费支付：

1、监理费用的计算办法：监理费用按投标人中标报价支付。

2、监理服务费用应根据工程进度款相应比例支付，在工程完工验收后支付至合同总价的70%，工程竣工验收并经有关部门工程造价审定后，付至审定金额的95%，余款待工程质保期满后付清。

第五十条 特别说明

1、委托人将授予监理人相应职权来确保监理人履行如下职责（在保证工程质量前提下，具体工作中采取原则性与灵活性相结合的工作方式）：

（1）质量要求：

以现行设计、施工、验收、质量评定的规范、规程及标准为依据，严格按施工图、会审纪要、变更记录施工，工程质量达到施工合同要求。

如因监理人未履行监理职责或力度不够，工程质量达不到施工合同要求，扣监理费总额的7%；观感达不到要求，扣监理费总额的3%。如两项均达不到合同要求的，扣监理费总额的10%。

（2）监理工期：

本工程监理工期为：     日历天（以施工合同为准）

如因监理人未履行监理职责或力度不够造成工期延误，每超过合同工期一天，处罚款1000元人民币，从监理费总额中扣除。委托人不支付延期监理服务费和其他监理报酬。

（3）造价要求：

承包人上报的竣工决算，经监理审核后，总价高于发包人委托的有关部门审核值的5%以上的，每超过1%，处以监理费总额的1%的处罚，罚金总额不超过监理费的20%。

（4）安全文明要求：

安全文明要求达到施工合同要求。工地如出现重大安全事故，而监理人未能预先发现隐患并采取措施的，扣监理费总额的7%。安全文明施工如未达施工合同要求，扣监理费总额的3%。以上两项可重复计取。

2、监理人在工作中未按“监理大纲”、“监理合同”、“投标承诺”履行职责，未做到人员到位、服务到位、时间到位，经甲方提醒而无改进的，按合同约定扣除监理费。情节严重的，甲方有权中止合同。

3、监理期间监理方不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取利益。

附表1-1

锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理

项目监理部人员最低配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 职称要求 | 专业要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1 | 中级 | 专业为土建类（含土建、工民建、装饰装修、房屋建筑、结构工程） | 具有国家注册监理工程师或福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 2 | 专业监理工程师 | 1 | 初级 | 专业为土建类（含土建、工民建、装饰装修、房屋建筑、结构工程） | 具有福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 3 | 专业监理工程师 | 1 | 初级 | 专业为水电安装类（含电气、给排水、暖通） | 具有福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 4 | 安全监理人员 | 1 |  |  | 具有安全培训证书或资格证书 |
| 5 | 工程造价人员 | 1-2 |  | 专业为土建和安装 | 具有造价员或造价工程师资格 |
| 6 | 其它监理人员 | 1 |  |  | 具有监理岗位证书 |

附表1-2

北区学生食堂装修工程监理

项目监理部人员最低配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 职称要求 | 专业要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1 | 中级 | 专业为土建类（含土建、工民建、装饰装修、房屋建筑、结构工程） | 具有国家注册监理工程师或福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 2 | 专业监理工程师 | 1 | 初级 | 专业为土建类（含土建、工民建、装饰装修、房屋建筑、结构工程） | 具有福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 3 | 专业监理工程师 | 1 | 初级 | 专业为水电安装类（含电气、给排水、暖通） | 具有福建省注册监理工程师岗位证书 |
| 4 | 安全监理人员 | 1 |  |  | 具有安全培训证书或资格证书 |
| 5 | 工程造价人员 | 1-2 |  | 专业为土建和安装 | 具有造价员或造价工程师资格 |
| 6 | 其它监理人员 | 1 |  |  | 具有监理岗位证书 |

注：1、岗位证书均应是执业注册证书或经建设主管部门培训发证的岗位证书。

2、岗位证书均需年检有效。

3、项目监理部成员之间不得兼任，且须为本单位人员。（以岗位证书上注明的工作单位为准，如有变更，应有合法变更记录）。

4、项目监理部人员的专业以监理岗位证书上注明的为准；若监理岗位证书上未注明专业的，以职称证书上的注明的专业为准；若职称证书上未注明专业的，以学历证书上注明的专业为准。项目监理部人员的职称以职称证书为准。

5、 投标申请资料里须附上述要求所涉及的证件、证书、资料复印件，且均应加盖投标人法人单位公章。

6、锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理、北区学生食堂装修工程监理项目监理部人员不得重复。

附表2

主要设备仪器最低配置表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | 一台 |
| 2 | 游标卡尺 | 一把 |
| 3 | 水准仪 | 一台 |
| 4 | 电脑 | 一台 |
| 5 | 数码相机 | 一部 |
| 6 | 回弹仪 | 一台 |

注：锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理、北区学生食堂装修工程监理项目部各配一套设备仪器。

- 第三部分 技术规范

1、法律、法规和规范

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质理管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规。

2、建设部和交通部颁发的强制性标准。

3、建设工程监理规范

4、施工图设计文件所指的技术规范、标准、规程、图集等。

5、在合同履行期间，如果工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵照执行。

- 第四部分 招标项目图纸

本招标项目不出售图纸，投标人可到招标人处查看图纸，中标人须向招标人领取一份图纸。

- 第五部分   投标书

投标人需提供的投标文件应包括下列内容：

- 投标文件封面（附件1），

- 投标申请书（附件2）；

- 项目监理部人员配备表（附件3-1和附件3-2）；

- 主要设备仪器表（附件4-1和附件4-2）；

- 承诺书（附件5）

- 投标函（附件6）

- 开标一览表（附件7）

- 法定代表人身份证明（附件8）

- 授权委托书（附件9）

- 总监委任书（附件10-1和附件10-2）

- 项目管理承诺书（附件11）

- 企业营业执照副本复印件（含年检页）

- 企业工程监理资质证书副本复印件（含年检页）

- 拟派总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位证书（含有效相关记录）、职称证书复印件

上述复印件，投标人均应带齐原件，以备评标委员会核查。

附件1：投标文件封面

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

施工监理投标申请资料

（    本）

招标编号：

工程名称：

投标申请人：                             (公章)

法定代表人：                             (签字或盖章)

地    址：

电    话：

传    真:

申请日期：          年       月        日

附件2：投标申请书

投标申请书

：

1、我方谨此向招标人申请成为               工程的施工监理招标（招标编号：             ）的投标人。

2、我方愿意按照要求，递交必要的证件、文件、资料和说明等，并声明，提供的所有资料是完整、真实、准确的，并接受招标人对我方进行的真实性审核。

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3-1：项目监理部人员配备表

锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理项目监理部人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现场监理 岗位及职务 | 注册执业证书（岗位证书）名称及证号 | 专 业 | 职 称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附上述要求所涉及的证件、证书、资料复印件，且均应加盖投标人法人单位公章。

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3-2：项目监理部人员配备表

北区学生食堂装修工程监理项目监理部人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现场监理 岗位及职务 | 注册执业证书（岗位证书）名称及证号 | 专 业 | 职 称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附上述要求所涉及的证件、证书、资料复印件，且均应加盖投标人法人单位公章。

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件4-1：主要检测设备仪器表

锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理主要检测设备仪器表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件4-2：主要检测设备仪器表

北区学生食堂装修工程监理主要检测设备仪器表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件5

承诺书

（招标人）：

我             系                          （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

1、我司未被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务；

2、未违反《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理若干规定（试行）》及闽建建[2007]20号补充意见；

3、近三年未发生过重大质量安全责任事故。如有违反或隐瞒真实情况，我司愿承担一切责任及后果。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件6

投标函

致：  （招标人）        ，

    - 根据已收到的招标编号为        （招标编号） 的                （项目名称）的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的监理服务范围，承担监理服务，包括工程施工前的前期服务和工程施工完成后的后续服务工作。同时，我方愿按包干报价             元（人民币）计取所承担项目的监理服务费。

    - 我方已详细阅读全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

    - 一旦我方中标，我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家现行相关法律、法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，从项目出发，进行全方位的有效管理，使工程建设投资目标、进度和质量目标得以实现。

    - 一旦我方中标，我方将派出               （注册监理工程师姓名）作为本工程总监理工程师，并按照招标文件的规定和投标文件承诺及时派驻现场监理人员。

    - 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

    - 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

    - 我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本投标文件同时递交。

投标人法定代表人：  （签字或盖章）或其授权委托代理人：  （签字）

姓名：              （印刷体）

投标人：                   （加盖单位公章）

地址：                 （包括电话、传真号）

开户银行：

银行帐号：

日期：         年    月    日

附件7

开 标 一 览 表

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

| 1 | 监理费金额 | 包干价： 锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理费 元（人民币）； 北区学生食堂装修工程监理费 元（人民币） 总计： 元（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标保证金 | 人民币 元 |
| 3 | 锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程监理拟派出总监理工程师姓名和注册监理工程师岗位证书编号 | 姓名： 岗位证号： |
| 4 | 北区学生食堂装修工程监理拟派出总监理工程师姓名和注册监理工程师岗位证书编号 | 姓名： 岗位证号： |

投标人声明：

投标人应在本开标一览表中填入的数据与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。否则，以废标论处。

投标人：             （加盖单位公章）

法定代表人：  （签字或盖章）或其授权委托代理人：  （签字）

附件8

法定代表人身份证明

  - 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：                                       .

地址：                                           .

姓名：        性别：     年龄：     职务：       .

系    （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）
日期：        年    月    日

附件9

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的   （姓名） 为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加   （招标人）   的   （招标工程项目名称）   工程的投标活动。代理人在投标、开评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
    代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：       年龄：       。

单  位：                 部门：         职务：       。

投标人：      （盖单位公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

被授权代理人：    （签字）

日期：        年    月    日

附件10-1

总监委任书

（监 理 人 全 称 ）                 法定代表人     （姓名）代表本单位委任：

（姓名）为锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程的总监理工程师。凡本合同执行中的锦江馨园9#B楼改造及食堂改造工程有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由          （姓名）代表本单位全面负责。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委任总监：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件10-2

总监委任书

（监 理 人 全 称 ）                 法定代表人     （姓名）代表本单位委任：

（姓名）为北区学生食堂装修工程的总监理工程师。凡本合同执行中的北区学生食堂装修工程有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由          （姓名）代表本单位全面负责。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委任总监：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件11

项目管理承诺书

在                                    （工程）项目的投标活动中及一旦中标时，我单位承诺履行下述条款：

一、本单位无出借监理资质，无转包行为；

二、投标书附表中所列监理部人员在开工直至工程竣工期间均全部到位及常驻现场，并发挥相应作用；

三、若有不符合上述条件之一者，甲方有如下权利：

1、取消投标、中标资格、终止监理合同；

2、责令停工整顿并按本施工监理招标文件及监理合同的约定处以罚金；

3、拒绝其参加招标人组织的所有招标活动。

投标人：（公章）

法定代表人（委托代理人）：（签字或盖章）

年    月    日

其它应附材料：

企业营业执照副本复印件（含年检页）并加盖投标单位公章

企业工程监理资质证书副本复印件（含年检页）并加盖投标单位公章

拟派总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位证书（含有效相关记录）、职称证书复印件，并加盖投标单位公章