福建农林大学

动物科学实验楼桩基检测

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2013】招058号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2013年7月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83789026            邮  编：350002

传    真：0591-83789182

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	5

3.对投标人的要求	5

4.对投标文件的要求	5

5. 投标报价	6

6.开标、评标、定标	6

7.履约保证金	6

8.工期要求	6

第二部分  合同协议条款	7

1.工程概况及综合说明	7

2.工程承包范围：	7

3.施工工期	7

4.工程质量	8

5.付款方式	8

7.合同价款及调整：	8

第三部分   投标文件格式	9

第四部分   桩位图（另附）

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:动物科学实验楼桩基检测 |
| 2 | 预算造价(最高控制价,投标人报价超过最高控制价的作废标处理）：130000元 资金来源： 自筹 校内建设单位：基建处 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围和要求: 按规定和设计要求对动物科学实验楼的桩基进行检测，包括静载试验（静载堆载方式：采用预制水泥块方式）、低应变试验等，并按要求提供检测报告。 本工程桩基总根数37根，其中无抗拔要求37根，按桩基检测数量不低于1%且不少于3根的要求，检测单桩静载试验6根(2根×6400kN+2根×7900kN+2根×9600 kN)，桩身质量检测（动测）要求所有的桩都必须检测，但检测报告按规定要求出具，动测费用按总桩基数量的20%计取。 投标单位投标报价时按以下各项分别报价： - 单桩静载试验6根：桩径1100mm、1300mm、1500mm的各2根，承载力共47800KN，结算时单价不变，数量按实计算。 - 动测试验按37根计取，中标人须对所有桩基进行动测，但按37根计取动测费用（单价不变）。 - 进出场费，按1趟计取，结算时只按1趟计取费用，报价不变。 |
| 5 | 工期要求: 检测单位在接到业主通知后当天组织人员到达现场，在确认现场具备检测条件后第三天进场检测，并按照业主要求及规范规定的时间内完成检测项目，在现场检测完成后10天内提供检测结果，15天内提供正式检测报告。 |
| 6 | 质量等级:检测报告应符合国家及省市现行规定标准。 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本贰份,投标文件必须装订成册。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定单价合同（结算依据详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”）。 |
| 9 | 履约保证金：人民币壹千元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三天内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2013年7月18日至2013年7月23日 报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413) 注：本次招标不收取报名费，报名手续以签到为准。 |
| 11 | 投标报名起止时间：2013年7月18日至2013年7月22日8:00-11:00,14:00-16:30， (节假日除外) ，投标人也可在网上下载招标文件，于开标当日14:00-15:00来开标地点补办报名手续，在《递交报价文件签到表》上签到，未按时签到的投标人将被拒绝参加本次招标。 |
| 12 | 投标截止时间：2013年7月23日下午15时，所有投标人必须于开标当日14:00-15:00来开标地点办理报名手续，在《递交报价文件签到表》上签到，未按时签到的投标人将被拒绝参加本次招标。 开标地点: 校国资处会议室 开标时间：2013年7月23日15:00 |
| 13 | 投标人资质要求: 1.具备经年检合格有效的独立法人营业执照； 2.具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程桩基检测资质或建设工程综合检测资质； 3.投标人拟担任本项目的项目负责人应具有检测试验技术人员岗位合格证书。 |
| 14 | 评标办法：采用最低价中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求且不超过控制价,否则作废标处理.） |
| 15 | 签订合同时间：2013年7月 日 |
| 16 | 其他： 1、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。 2、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2013年7月23日下午15时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1.1本招标工程采用固定单价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、桩位图、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写报价（含桩基检测费、进出场费、税金等所有费用），报价不得高于控制价,否则作废标处理。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2013年7月23日下午15时在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位项目负责人（与法人代表介绍信或法定代表授权书中的项目负责人相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人项目负责人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：本工程采用最低价中标法确定中标人。

- 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金为壹仟元整。中标人必须在中标后三天内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待工程竣工校基建工程招标及验收小组验收后无息退还。

- 8.工期要求

工期要求：该项目必须在 15 天完成，逾期按照500元/天进行处罚。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：动物科学实验楼桩基检测

1.2建设地点：福建农林大学大学城新区

1.3招标人：福建农林大学

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：

1.6工程投资预算：

- 2.工程承包范围：

- 3.施工工期

3.1开工日期：2013年 月  日

3.2竣工日期：为中标单位送交竣工验收报告的日期， 需修改后才能达到竣工要求的，应为中标单位修改后提请招标人验收的日期。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：15日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.8上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

检测报告应符合国家及省市现行规定标准。

- 5.付款方式

中标人提供正式检测报告后招标人一次性付清工程款。

- 7.合同价款及调整：

7.1单桩静载试验6根：桩径1100mm、1300mm、1500mm的各2根，承载力共47800KN，结算时单价不变，数量按实计算。

7.2 动测试验按37根计取，中标人须对所有桩基进行动测，但按37根计取动测费用（单价不变）。

7.3进出场费，按1趟计取，结算时只按1趟计取费用，报价不变。

7.4税金等其他费用包含在报价中，不再另外计取。

- 第三部分   投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投标文件必须装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。

封面

投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

项目负责人（印刷体）：          签字：

项目负责人手机：

投标日期 ：2013年   月   日

目  录

- 投标书（格式附后）

- 法人介绍信或法定代表授权书（格式附后）

- 法人代表身份证复印件加盖公章

- 项目负责人身份证复印件加盖公章

- 项目负责人的检测试验技术人员岗位合格证书复印件加盖公章

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

1.投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

2.投标文件必须按以上目录顺序装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

3.投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。

投    标    书

闽农林大基【2013】招058号

(招标人):

１.根据已收到的______________________工程（招标编号：闽农林大基【2013】招058号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按           元的报价承接该工程（具体结算办法按第二部分合同协议条款7要求计算），附报价清单。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三日历天内到贵校财务处交纳履约保证金，并到贵校国资处领取中标通知书。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并出具检测报告，检测报告符合国家及省市现行规定标准。

5.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

项目负责人（投标代表）：（签字）

年    月    日

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单桩静载试验 | 6根，承载力共47800 KN | KN |  |  | 结算时单价不变，数量按实计算。 |
| 2 | 动测试验 | 37根 | 根 |  |  | 中标人须对所有桩基进行动测，但按37根计取动测费用（单价不变）。 |
| 3 | 进出场费 | 1趟 | 趟 |  |  | 结算时只按1趟计取费用，报价不变。 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人         授权       （投标人代表姓名）为投标人代表和项目负责人（若本公司中标，该投标人代表即为本项目负责人），代表本公司参加贵校组织的            项目（招标编号：        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表（项目负责人）无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表（项目负责人）（印刷体）：              性别：

身份证号：                  职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                  投标人代表（项目负责人）（签名）：

日     期：                         日     期：

特别提示：

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

1、  投标人资质不符合招标文件要求；

2、 未在投标截止时间前送达的投标文件；

3、 投标人未于开标当日14:00-15:00来开标地点办理报名手续，未按时在《递交投标 文件签到表》上签到；

4、 投标文件未装订成三册（正本壹册,副本贰册）；

5、 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份,副本贰份）；

6、 未按规定提交投标保证金的；

7、 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

8、 投标报价不符合招标文件要求的；

9、 投标人提交的是可选择的报价；

10、 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

11、 一个投标人不止投一个标；

12、 投标文件组成不符合招标文件要求的；

13、 投标文件中提供虚假或失实资料的；

14、 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

15、 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。