福建农林大学

福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2017】招18号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2017年4月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/）、相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。
地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83746975 86396634    邮  编：350002

传    真：0591-83789026            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	4

1. 投标须知前附表	4

2.招标文件的组成	6

3.对投标人的要求	6

4.对投标文件的要求	7

5. 投标报价	7

6.开标、评标、定标	8

7.履约保证金	8

8.工期要求	8

9.垃圾处理及水电供应	8

10.材料(设备)供应方式	9

11.工程保修	9

12.付款方式	9

第三章   建设项目施工合同	10

1.工程概况及综合说明	10

2.工程承包范围	10

3.施工工期	10

4.工程质量	11

5.材料(设备)供应方式	12

6.付款方式	12

7.合同价款及调整	13

8. 垃圾处理及水电供应	13

9.工程保修	14

10.安全文明施工	14

11.合同的解除	14

第四章  投标文件格式	19

工程预算书另附

第一章 招标公告

闽农林大基【2017】招18号

现有福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程招标。

具体事宜如下：

一、工程名称：福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程

二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福州市福建农林大学金山校区

2、工程招标控制价：144892元（无暂列金）

3、招标范围和内容：福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程等内容，见工程预算书。

4、工期要求：15日历天，具体开工日期由校内业主单位确定。

5、工程质量要求：合格标准

三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资质要求（以下两点必须同时满足）:

1. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的钢结构工程专业承包三级及以上资质。

2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

五、公告时间：2017年4月7日至2017年4月12日

六、投标截止时间：2017年4月12日14:50

七、开标时间：2017年4月12日15:00

八、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2017年4月12日13:00，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”）。第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学国有资产管理处(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师 吴老师 83746975

二○一七年四月七日

第二章 投标须知

# 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程 |
| 2 | 预算造价：144892元（无暂列金） 资金来源：自筹 校内业主单位：海峡联合研究院 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: 福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程等内容，见工程预算书。 |
| 5 | 工期要求: 15日历天，具体开工日期由校内业主单位确定。 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。） |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定单价合同（结算依据详见第三章“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”）。 |
| 9 | 履约保证金：人民币叁仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三个工作日内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2017年4月7日至2017年4月12日 报名地点:福建农林大学国资处(明德楼南附楼107) 注：本次招标不收取报名费。 本次招标不出售图纸，中标人须向校内业主单位领取图纸。 |
| 11 | 投标截止时间：2017年4月12日14:50 |
| 12 | 开标时间：2017年4月12日15:00 开标地点: 明德楼南附楼107 报名流程： 1.网上报名：投标人须到福建农林大学国有资产管理处网站下载招标文件及预算等。网上报名截止时间为2017年4月12日13:00，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标单位、法人代表、项目负责人、投标代表应与《法定代表人授权书》上的投标单位、法人代表、项目负责人、投标代表一致，若不一致则以《法定代表人授权书》为准。 2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学国有资产管理处(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标单位代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。 3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间等，或改用现场签到方式。 |
| 13 | 投标人资质要求（以下两点必须同时满足）: 1. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的钢结构工程专业承包三级及以上资质。 2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。 |
| 14 | 评标办法：采用经评审的合理优惠率中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求），若投标人所报优惠率相同，则以抽签确定中标人。经评审的合理优惠率是指不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的优惠率。 “有效标的平均优惠率”按以下方法计算： 1. 当有效投标人为20家（含）以下时，为所有有效标的优惠率的算术平均数；当有效投标人为21家（含）以上时，去掉一定比例的最高优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），去掉一定比例的最低优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），再计算剩余投标人优惠率的算术平均数。 2. 平均优惠率取小数点后的2位数，如：15.88%。 |
| 15 | 签订合同时间：中标人领取中标通知书后3个工作日内。 |
| 16 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第三章“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购 3、现场勘察：本项目不组织现场踏勘，投标人自行踏勘现场，且踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标优惠率低于10%的；

      - 投标优惠率高于30%的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

# 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定单价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写投标优惠率，投标优惠率不得低于10%且不得高于30%。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在明德楼南附楼107举行。

6.1.2投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标单位代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金为叁仟元整。中标人必须在中标后三个工作日内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，在领取中标通知书后三个工作日内与我校签订合同，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标并没收履约保证金。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待工程竣工校工程建设项目招标及验收工作小组验收后无息退还。

# 8.工期要求

工期要求：该项目必须在15日历天内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

# 9.垃圾处理及水电供应

中标人负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由后勤处校产科确认垃圾已经处理完毕才能报校工程建设项目招标及验收工作小组验收。

中标人承担工程施工过程中使用的水电费用，因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报校工程建设项目招标及验收工作小组验收。

# 10.材料(设备)供应方式

材料、设备均由中标人采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

附件1:主要材料设备参考品牌明细表

| 材料名称 | 品牌范围 |
| --- | --- |
| ［20#槽钢 | 闽光（三钢）、鞍钢、晨升 |
| H型钢 | 闽光（三钢）、鞍钢、晨升 |

说明：

①.本工程主要材料设备参考品牌如上表。上表中的参考品牌作为投标人投标报价的参考。

②. 投标人的投标文件中直接选用以上参考品牌中的一种的，施工时不得变更，若投标文件中选用的材料停产或其生产厂家倒闭，投标人提交由源头提供的有效证明材料后，施工时投标人从上表中另选一个品牌，但价格按中标人的投标报价，不予变动；投标人的投标文件中未载明参考品牌或出现多个参考品牌或选用的参考品牌不在上表内的，视为默认招标文件载明的参考品牌，施工时投标人从中任选一个品牌，但价格按中标人的投标报价，不予变动，选用品牌须经发包人确认后方可使用。

③. 材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

# 11.工程保修

本工程保修期为二年。

# 12.付款方式

工程完工由建设(校内业主)单位验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；由我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付至工程总造价(中标造价)的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的95%，余下5％待保修期（2年）满后付清。若因招标方原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款为工程总造价(中标造价)的60％。

第三章   建设项目施工合同

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

合同编号：  填写招标编号

委托单位：福建农林大学    （简称甲方）

施工单位： 填写中标方全称                           (简称乙方)

根据  年  月  日 填写招标编号   招标结果，乙方以优惠率    中标，为了确保工程质量，更好地完成该工程，现就         填写工程名称     签订如下合同：

# 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：         填写工程名称

1.2建设地点：福建省福州市福建农林大学金山校区

1.3乙方资质等级：

1.4工程预算：           元，中标优惠率：            。

1.5乙方项目负责人及联系电话：                                 （投标文件中所列）

# 2.工程承包范围

本工程主要内容有：

# 3.施工工期

3.1开工日期：    年   月    日

3.2竣工日期：    年   月    日。竣工日期以甲方收到乙方递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后乙方提请甲方验收的日期为准。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：     日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3因甲方原因导致工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3甲方不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6甲方另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7甲方提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非乙方原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。

3.3.4因乙方原因导致工期延误

3.3.4.1因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币  500 元，由甲方直接从工程款中扣抵。

3.3.4.2因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。

3.3.4.3乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

# 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3因乙方原因造成工程质量未达到合格或未通过验收的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量合格为止，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。整改时间由甲方酌情确定。乙方拒不整改或在3日历天内未书面响应，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

# 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由乙方采购、保管，主要材料进场前须经甲方认可，否则不得在本工程中使用。

5.2材料、设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，乙方还必须向甲方提交国标产品的证明材料。

5.3甲方对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由招标方负责，检验不合格，则检验费用由乙方负责。

# 6.付款方式

工程完工由建设(校内业主)单位验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；由我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付至工程总造价(中标造价)的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的95%，余下5％待保修期（2年）满后付清。若因招标方原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款为工程总造价(中标造价)的60％。

# 7.合同价款及调整

7.1结算时工程量按实调整。工程量清单内的项目综合单价不再调整，乙方应自行承担价格风险，乙方不得以任何理由就价格提出异议。但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

7．2乙方应严格按招标工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则甲方不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定:

（1）工程量按实调整，所有施工项目及数量需经建设（校内业主）单位2人及以上签证。

（2）工程量清单内有的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程投标优惠率）  计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

（3）在工程量清单中没有的项目，按本工程预算价编审依据的有关计价规定及《福建工程造价信息》（开工当月上旬）福州市材料价格计算后，乘以（1-本工程投标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费：

（4）无定额标准部分项目：由乙方重新提出综合单价，经甲方确认后计算该项目的综合单价。

# 8. 垃圾处理及水电供应

乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由后勤处校产科确认垃圾已经处理完毕才能报校工程建设项目招标及验收工作小组验收。

甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报校工程建设项目招标及验收工作小组验收。

# 9.工程保修

9.1本工程保修期为 二 年（按招标文件中要求填写）。

9.2保修期内若发现工程质量问题，由甲方通知乙方，乙方负责免费维修到位。

9.3工程保修期内若发现工程质量问题，乙方未在甲方通知的时间内进行维修的，甲方有权委托第三方维修，由此产生的费用甲方直接从乙方质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

9.4工程质量保修期结束前一周，乙方应提出结束保修期的报告，甲方派人对工程进行现场检查确认，若发现问题，乙方应在两周内整改，否则不予支付尾款。

# 10.安全文明施工

10.1乙方在施工期间应加强管理人员和施工人员的安全教育，时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场人员的安全受到威胁。乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

# 11.合同的解除

甲方发现乙方有下列情形之一的，可以依法解除合同。

（1）乙方发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（2）施工单位明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（3）非甲方原因，乙方不按规定发放工人工资并造成上访的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（5）乙方的责任造成工程质量未达到合格或未通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的。

本合同一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学               乙方：

甲方代表:                        乙方项目负责人或投标代表：

电话：                           电话：

日期：    年    月    日         日期：    年     月    日

合同附件

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲          方：   (单位全称)  (盖章)     乙          方： （单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人：                         法 定 代 表 人：

或                                       或

其授权的代理人：     （职务）               其授权的代理人：      （职务）

（姓名）                                    （姓名）

（签字）                                    （签字）

地          址：                            地          址：

电          话：                            电          话：

日          期：                            日          期：

甲方监督单位：   （全称）  （盖章）         乙方监督单位：  （全称） （盖章）

# 第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书（或法人代表介绍信）原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投标文件外包装封面

项目名称：福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程

招标编号：闽农林大基【2017】招18号

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：        联系电话：

投标日期 ：2017年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程

招标编号：闽农林大基【2017】招18号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：           联系电话：

投标日期 ：2017年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

- 投标书（格式附后）

- 主要材料设备选用品牌表（格式附后）

- 法人介绍信或法定代表人授权书（格式附后）

- 法人代表身份证复印件

- 投标代表身份证复印件

- 项目负责人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 《企业安全生产许可证》复印件

- 工程承诺函【投标人须据实填写“工程承诺函”，若有虚假，不但本次投标按废标处理，而且将永远取消该公司在我校的投标资格。】（格式附后）

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大基【2017】招18号

福建农林大学(招标人):

１.根据已收到的福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程（招标编号：闽农林大基【2017】招18号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按招标人提供的控制价优惠       %后的造价办理工程结算（具体结算办法按第三章合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三个工作日内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校国资处领取中标通知书,并于领取中标通知书后3个工作日内到贵校签订施工合同。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

主要材料设备选用品牌表

闽农林大基【2017】招18号

| 序号 | 材料（设备）名称 | 选用品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

法定代表人授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程（招标编号：闽农林大基【2017】招18号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程（招标编号：闽农林大基【2017】招18号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

项目负责人（签名）：

日     期：

工程承诺函

福建农林大学下安实验一号楼钢构停车棚工程

闽农林大基【2017】招18号

福建农林大学:

本公司承诺：

（1）截至本项目开标时间，本公司在贵校内没有中标价50万元（含）以上未完工（完工是指校内业主单位已验收）的在建工程。

（2）本公司及本公司委托的投标代表在贵校无不良记录（不良记录是指做过虚假承诺、拒缴履约保证金、拒签合同、不履行合同等）。

（3）本公司一旦中标，将自行处理在施工过程中因施工产生的一切纠纷。

若发现以上承诺虚假，贵校可按废标处理，没收投标保证金或履约保证金，并永久取消本公司在贵校的投标资格。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

投标代表：（签字）

年     月    日

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

- 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标单位、法人代表、项目负责人、投标代表不一致的；

- 投标文件未装订成册（正本壹册）；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。