福建农林大学

建筑工程设计单位比选项目

招

标

文

件

招标编号：闽农林大设【2018】招05号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2018年11月

注：各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

地    址：福建农林大学采购与招标中心（明德楼南附楼107）

电    话：0591-83746975 86396634   邮  编：350002

传    真：0591-83789499            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

1. 投标须知前附表	5

2.招标文件的组成	8

3.对投标人的要求	8

4.对投标文件的要求	9

5. 投标报价	9

6.开标、评标、定标	9

7.履约保证金	10

8.设计周期要求	10

第三章  建设工程设计合同	11

1.工程概况及综合说明	12

2.工程设计范围、阶段与服务内容	12

3.工程设计周期	13

4.周期要求	13

5.发包人应向设计人提交的有关资料及文件	13

6.设计人应向发包人交付的设计资料及文件	13

7.合同价款	14

8.双方责任	14

9.违约责任	16

10.其他	16

11.保密	18

工程廉政责任书	19

第四章  投标文件格式	22

第一章 招标公告

闽农林大设【2018】招05号

现有福建农林大学建筑工程设计单位比选项目，经福建农林大学工程建设项目招标及验收工作小组研究同意，决定对外公开招标比选建筑工程设计单位。

具体事宜如下：

一、项目名称：福建农林大学建筑工程设计单位比选项目

二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福建农林大学福州地区

2、招标范围和内容：通过比选确定3家具有资质的建筑工程设计单位建立建筑设计单位库，承担福建农林大学福州地区（中标入围次日至2021年12月31日）单项设计费预算金额在10万元（不含）以下的建筑工程设计，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计，以及工程施工过程中的设计指导、技术服务、配合和竣工验收等内容。如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围建筑设计单位承担。

3、比选入围期限：中标入围次日至2021年12月31日。

三、投标人资质要求及审查办法:

1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2.投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程设计（或工程设计建筑行业）乙级及以上资质，或者具备工程设计综合资质。

3.投标人拟担任设计项目负责人应具备有效的一级国家注册建筑师或一级注册结构工程师；项目负责人应是本企业职员（须提供相关人员截止投标时间近6个月以来的任一个月社保缴费证明）；

4.本招标项目 不接受 联合体投标；

5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查；

6.因工作需要，投标人营业执照注册地应在福州市。如有弄虚作假的，则取消其投标资格，或中标后按违约依法解除合同，并将永久取消其投标资格。

四、工程设计费：以单项工程的招标控制价为计费基数，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准下浮20%计算。

五、招标方式：校内公开招标

六、评标办法：简易评估法。福建农林大学工程建设项目招标及验收工作小组对投标人资格进行评审，从合格的投标人中随机抽取3家建筑设计单位为中标人。若有效投标人家数小于等于3家，则直接入围。

七、公告时间：2018年11月20日至2018年11月30日

八、投标截止时间：2018年11月30日9:20

九、开标时间：2018年11月30日9:30

十、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2018年11月30日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师  吴老师 83746975  高老师 86396634

2018年11月20日

第二章 投标须知

# 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：福建农林大学建筑工程设计单位比选项目 |
| 2 | 建设地点：福建农林大学福州地区 |
| 3 | 招标范围和内容: 通过比选确定3家具有资质的建筑设计单位建立建筑设计单位库，承担福建农林大学福州地区（中标入围次日至2021年12月31日）单项设计费预算金额在10万元（不含）以下的建筑工程设计，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计，以及工程施工过程中的设计指导、技术服务、配合和竣工验收等内容。如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围建筑设计单位承担。 |
| 4 | 比选入围期限：中标入围次日至2021年12月31日 |
| 5 | - 在监督人员的监督下，从入围建筑设计单位库中随机抽取单项工程设计的承担单位。入围建筑设计单位在一个月内最多只能承接2个（含）单项工程设计。 - 被抽中的单项工程设计单位在收到招标人的电话通知后，3个工作日内到采购与招标中心领取单项工程中标通知书，并在领取单项工程中标通知书后3个工作日内与我校（由校内业主单位代表）签订单项工程设计合同。 - 被抽中的入围建筑设计单位不得无故拒绝承接单项工程设计。 - 设计单位不得参加所设计项目的施工投标。 - 招标人有权将不遵守相关规定的设计单位从入围建筑设计单位库中剔除。 |
| 6 | 有下列情况之一者，招标人有权将不遵守相关规定的设计单位从入围建筑设计单位库中剔除并将永久取消该设计单位在我校的投标资格： (1)中标人在收到中标通知书后，不在规定时间内签订合同的或无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的； （2）无正当理由拒不承接工程设计任务的或拒绝向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收的； （3）设计过程中需设计人员一同前往现场考察，设计人不予以配合的； （4）发生挂靠、转包、违法分包设计任务的； （5）由于设计人员错误造成工程质量事故的； （6）设计深度未达到提交造价部门能够计量、计价工作的要求且经指出后拒不完善，严重影响工程实施的； （7）由于设计单位自身原因，未按合同约定及时提交设计成果及文件的； （8）因设计不完善、深度不够或缺陷等原因，造成超批准投资规模6%的； （9）发现设计单位有不廉洁行为的。 投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，并赔偿招标人相应的损失。 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。） |
| 8 | 工程设计费: 以单项工程的招标控制价为计费基数，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准下浮20%计算。 |
| 9 | 履约保证金：人民币壹万元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在中标后3个工作日内到福建农林大学计划财务处交纳履约保证金并到采购与招标中心领取比选入围通知书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取比选入围通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的福建农林大学福州地区（中标入围次日至2021年12月31日）单项设计费预算金额在10万元（不含）以下的工程建设项目全部验收合格后）无息退还。签订单项工程设计合同时不需交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2018年11月20日至2018年11月30日 报名地点:福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107) |
| 11 | 投标截止时间：2018年11月30日9:20 |
| 12 | 开标时间：2018年11月30日9:30 开标地点: 福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107) |
| 13 | 报名流程： 1.网上报名：投标人须到福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）下载招标文件等。网上报名截止时间为2018年11月30日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。 2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与设计项目负责人为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标人代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件、设计项目负责人执业资格证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。） 3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间或改用现场签到方式。 |
| 14 | 投标人资质要求及审查办法: 1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照； 2.投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程设计（或工程设计建筑行业）乙级及以上资质，或者具备工程设计综合资质； 3.投标人拟担任设计项目负责人应具备有效的一级国家注册建筑师或一级注册结构工程师；项目负责人应是本企业职员（须提供相关人员截止投标时间近6个月以来的任一个月社保缴费证明）； 4.本招标项目 不接受 联合体投标； 5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 6.因工作需要，投标人营业执照注册地应在福州市。如有弄虚作假的，则取消其投标资格，或中标后按违约依法解除合同，并将永久取消其投标资格。 |
| 15 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 16 | 评标办法：简易评估法 1、按提交投标文件的顺序号，登记代表每个投标人的对应球号，然后由在场的投标人代表签字确认； 2、工作小组对投标人资格进行评审，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，招标人当众公布每个球号所对应的投标人名单； 3、招标人根据进入公开随机抽取中标人的投标人名单，球号当众抽取确定，若抽取的球号为无效投标人，则重新抽取，共抽取3个有效球号，每个球号对应的投标人为本项目的中标候选人； 4、招标人对3家中标侯选人的企业营业执照原件、企业资质证书原件及设计项目负责人执业资格证书原件进行现场核验，投标文件与原件不相符（特别注意编号要一致）的作废标处理（若现场核验原件时，投标代表未能按招标人要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理）； 5、原件核验过程中有废标的，则再次公开随机抽取，直至合格的家数到3家为止。 若有效投标人家数小于等于3家，则直接入围。 如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程、开标结果及随机抽取的球号，事后提出的异议无效。 |
| 17 | 签订合同时间：入围建筑设计单位领取比选入围通知书时不签订合同，待收到单项工程设计中标通知书后3个工作日内与招标人（由校内业主单位代表）签订单项工程设计合同。 |
| 18 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容与设计范围，中标人应根据招标人的要求设计。 2、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。 3、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标人单位公章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标报价不符合招标文件要求的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的

4.4.6一个投标人不止投一个标的

4.4.7母公司和其分公司同时参与本项目招标的

4.4.8《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的

# 5. 投标报价

5.1设计费以单项工程的招标控制价为计费基数，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准下浮20%计算。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)举行。

6.1.2投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与设计项目负责人为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件、设计项目负责人执业资格证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。）

6.1.3按各投标人递交投标文件时间先后顺序唱标，资格审查后当众宣布有效投标文件的投标企业名称。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本项目履约保证金为壹万元整（￥10000元），履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的福建农林大学（中标入围次日至2021年12月31日）单项设计费预算金额在10万元（不含）以下的工程建设项目全部验收合格后）无息退还。签订单项工程设计合同时不需交纳履约保证金。

有下列情况之一者，则对合同价款进行相应扣减，没收其履约保证金；并解除与其签订的合同，造成损失或伤害的，设计人应承担相应的经济和法律责任。

（1）设计人在设计过程中出现设计不合理，造成工程存在质量问题；

（2）设计过程中需设计人员一同前往现场考察，设计人不予以配合。

# 8.设计周期要求

8.1设计周期要求：招标人根据实际确定单项工程设计周期，设计单位必须在规定的周期内完成，每延误一天，应减收单项工程应收设计费的千分之二。

第三章  建设工程设计合同

福建农林大学

建设工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：    福建农林大学

合 同 编 号：                          （填写招标编号）

设计证书等级:                          （由设计人填写）

设计资质证书号：                       （由设计人填写）

发包人（甲方）：    福建农林大学

设计人（乙方）：

签 订 日 期：       年   月   日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局    监制

建设工程设计合同

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程设计合同示范文本》（GF-2015-0209）通用条款，并结合本工程实际情况签订设计合同。

合同编号：  填写招标编号

发包人：  福建农林大学

设计人： 填写中标方全称

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，根据2018年  月  日福建农林大学建筑工程设计单位比选项目（闽农林大设【2018】招05号）招标结果及     年  月  日随机抽取结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 项目工程设计有关事项协商一致，现签订如下合同：

# 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：         填写工程名称

1.2工程地点：福建农林大学       校区

1.3投资估算：约         元人民币。

1.4设计人资质等级：

1.5设计项目负责人（必须是设计人有资格的工作人员）及联系电话：

（原则上乙方派出的项目负责人应与投标文件的项目负责人一致，不得随意更换；因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是乙方的工作人员，其资格、职称等不得低于投标文件的条件，并经发包人同意。）

# 2.工程设计范围、阶段与服务内容

2.1工程设计范围：       。

2.2工程设计阶段：方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段  。

2.3工程设计服务内容：方案设计、初步设计、概算、施工图设计，以及工程施工过程中的设计指导、技术服务、配合和竣工验收等内容。

# 3.工程设计周期

3.1计划开始设计日期：年月日。

3.2计划完成设计日期：年月日。

3.3总工期      日历天

# 4.周期要求

（1）方案设计阶段：收到中标通知书后    日历天内应完成方案设计；

（2）初步设计阶段：建筑方案设计批准后     日历天内完成初步设计（含综合设计文件、工程概算书等）；

（3）施工图设计阶段：初步设计文件批准后    日历天内完成施工图设计；并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作，直至满足审批要求；

（4）施工现场配合服务：按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、图纸会审、技术指导、设计变更、现场配合等服务，服务时间为工程开工之日起至工程全部竣工验收合格止。

周期要求：该项目必须在     日历天内完成，每延误一天，应减收单项工程应收设计费的千分之二。

# 5.发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级项目立项批文（或会议纪要） | 1 | 适时提供 | 最迟施工图开始前 |
| 2 | 地形图、红线图或（规划总平文件） | 1 | 方案设计前 | 根据工程实际情况提供 |
| 3 | 设计任务书 | 1 | 方案设计前 |  |
| 4 | 工程地质勘察报告及合格书 | 1 |  | 根据工程实际情况提供 |
| 5 | 工程建设项目资料 | 1 |  | 根据工程实际情况提供 |

# 6.设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案文件 | 6份 |  |  |
| 2 | 概算书 | 6份 | 与施工图设计文件一并提交 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 8份 |  |  |

设计人向发包人交付的设计资料及文件必须加盖设计人公章及设计项目负责人签字，电子光盘及效果图根据发包人实际需要提供。

# 7.合同价款

7.1设计费收费标准：

设计费用以人民币结算，以单项工程的招标控制价为计费基数，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准下浮20%计算，工程估算价：          万元，专业调整系数： 1 ；工程复杂程度调整系数： 1 ；附加调整系数： 1 。

即：工程设计收费=（工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数+其他设计收费）×（1-20%）

注：工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。

7.2设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 方案设计完成并获批准后，依据设计人提交的工程概算，设计人可提出申请，发包人10个工作日内支付。 |
| 2 | 60% | 施工图完成设计并获批准后，并经编审单位确认工程招标控制价，设计人可提出申请，发包人10个工作日内支付。 |
| 3 | 20% | 工程竣工验收且经结算审核后，设计人提出申请，最终设计取费基数以招标人委托的第三方审核单位审核后的工程结算造价为工程计费基数，发包人审核确认后10个工作日内支付并结清设计费（多还少补）。 |

# 8.双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签定补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

8.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算文件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2设计人责任

8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家有关技术规范、标准、规程等。

8.2.4设计人按本合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

8.3 设计方案应得到发包人认可。设计过程中，设计人应自行进行现场勘察，选择合理、节约的可实施的设计方案，避免由于设计不周全造成的设计变更。

8.4 设计过程中设计人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

8.5 设计过程中发包人要求设计人员一同前往现场考察，设计人应予以配合。

8.6 在施工过程中，在出现关键性技术问题时，设计单位各专业负责人应到施工现场并积极配合。

# 9.违约责任

9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，设计人已完成设计，并提交设计成果文件至发包人后，发包人均按第七条规定支付设计费。

9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收该项目设计费，并向发包人赔偿损失金额的20%。

9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四和六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.5 设计人应对设计质量负责，设计深度应达到提交造价部门能够计量、计价取费的要求。若未能按上述深度要求提交发包人，造成发包人无法施工，每延误一天，应减收该项目设计费千分之二；若因设计不完善、深度不够或缺陷等原因，造成超批准投资规模6%及发包人损失的，设计人应免收该项目设计费，并向发包人赔偿损失金额的20%。

9.6 设计人应对设计方案负责，设计方案要有针对性及可行性。若因设计人原因设计方案不可行，造成发包人无法施工，设计人应免收该项目设计费。

9.7设计过程中发包人要求设计人员一同前往现场考察，设计人不予以配合的，发包人将没收其交付的全部履约保证金并承担相应的经济和法律责任。

9.8合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人将没收其交付的全部履约保证金并承担相应的经济和法律责任。

# 10.其他

10.1 本工程设计资料及文件中，建筑资料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.2发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

10.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  福州市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉.

10.6 其他约定事项：

10.6.1设计服务基本要求

（1）设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地设计、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

（2）承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

（3）发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

（4）工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部更改设计。

（5）设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

10.7.2设计人员的基础要求

（1）设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位（发包人）主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（2）设计人不按招标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同，并取消其成交资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该设计人的全部履约保证金作为赔偿费用予以扣除。

（3）中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次扣罚500元，直接从设计费中扣除。

（4）设计人未能按投标的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数的一半的，其超过部分，设计人应当赔偿发包人损失，其每替换一个扣罚设计合同总额的1%，直接从设计费中扣除。

（5）设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

（6）常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

（7）如本工程设计工程中遇重大问题，设计人将在12小时内进行相关反馈。

# 11.保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

本合同一式  陆 份，发包人  叁 份，设计人 叁 份；本合同经双方签章后生效。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称（盖章）：福建农林大学      设计人名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字）

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电 话：                               电 话：

传 真：                               传 真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日

- 工程廉政责任书

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

发包人：            （公章）           设计人：             (公章)

法定代表人或委托代理人（签章）:        法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、企业资质证书原件、设计项目负责人执业资格证书原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投标文件外包装封面

项目名称：福建农林大学建筑工程设计单位比选项目

招标编号：闽农林大设【2018】招05号

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

设计项目负责人姓名：           联系电话：

投标日期 ：2018年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：福建农林大学建筑工程设计单位比选项目

招标编号：闽农林大设【2018】招05号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

设计项目负责人姓名：           联系电话：

投标日期 ：2018年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

- 投标书（格式附后）

- 法定代表人授权书（格式附后）

- 法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章

- 投标代表身份证复印件并加盖投标人公章

- 《企业营业执照》复印件并加盖投标人公章

- 《企业资质证书》复印件并加盖投标人公章

- 设计项目负责人身份证复印件、执业资格证书复印件加盖投标人公章

- 设计项目负责人应是本企业职员（须提供相关人员截止投标时间近6个月以来的任一个月社保缴费证明）

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大设【2018】招05号

福建农林大学:

１.根据已收到的福建农林大学建筑工程设计单位比选项目（招标编号：闽农林大设【2018】招05号）的招标文件，我方经考察现场和研究上述招标文件及其有关要求后，我方愿参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准下浮 20 % 确定设计服务费（计费基数以单项工程的招标控制价为准)，并按招标文件要求做好设计及后续服务工作。

２. 一旦我方入围，我方保证在开标后3个工作日内到贵校计划财务处缴纳履约保证金、到贵校采购与招标中心领取比选入围通知书。

3．一旦我方中标某个单项工程设计，我方保证在接到贵校通知后，3个工作日内到贵校领取单项工程设计中标通知书，在领取中标通知书后3个工作日内与贵校签订单项工程设计合同，我方保证在贵校要求的设计周期内完成设计工作并做好后续服务工作。

4.贵校的比选入围通知书、单项工程中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人（盖投标人单位公章）：

法定代表人（签字）：

投标代表（签字）：

设计项目负责人（签字）

年    月    日

法定代表人授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的福建农林大学建筑工程设计单位比选项目（招标编号：闽农林大设【2018】招05号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （设计项目负责人姓名）为贵校组织的福建农林大学建筑工程设计单位比选项目（招标编号：闽农林大设【2018】招05号）的项目负责人，若本公司中标则由设计项目负责人代表本公司组织并负责承担合同期内福建农林大学福州地区单项设计费预算金额在10万元（不含）以下的建筑工程的设计工作。

投标代表和设计项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

设计项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖单位公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

设计项目负责人（签名）：

日     期：

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

- 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

- 投标文件未装订成册（正本壹册）；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;

- 投标人未按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 招标人对中标侯选人的企业营业执照原件、企业资质证书原件及设计项目负责人执业资格证书原件进行现场核验，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的；

- 现场核验原件时，投标代表未能按招标人要求核验后的30分钟内提供原件的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。