福建农林大学医院改扩建工程施工招标

2010年11月09日

招标编号：109852. 所属行业：. 招标代理：厦门象屿工程咨询管理有限公司. 标 价 ：8077046元. 中标单位：福建闽盛建设工程有限公司. 福建农林大学医院改扩建工程施工招标 中标结果公示 公示时间：2010年11月10日 —2010年11月20日 招标编号：厦象招（FZ-2010）017号 福建农林大学医院改扩建工程施工招标，于2010年11月9日在福建省建设工程交易中心公开开标后，福建农林大学根据推荐中标侯选人名单，确定 福建闽盛建设工程有限公司 为本工程的中标人，中标价8077046元,项目经理: 徐晨波 。 特此公示 评委会成员：邱元兴（组长）、林萍、顿景艳、余爱荣、沈兰君 废标情况：福建福华建设工程有限公司未提交投标保证金，根据招标文件评标办法第6.1.2款规定作废标处理。 招标人：福建农林大学 电话：0591-83789026 联系人：唐老师 招标人：福建农林大学 2010年11月9日.

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）

招标项目名称：福建农林大学医院改扩建工程

招标编号：厦象招（FZ-2010）017号

招标人：福建农林大学（盖招标人单位公章）

招标代理机构：厦门象屿工程咨询管理有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：2010年   月   日

# 使用说明

  - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

  - 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

  - 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

  - 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

  - 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

  - 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

  - 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

  - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

  - 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

目　　录

使用说明	1

第1章 招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表	5

第1节 投标须知前附表	6

第2节 投标须知	14

投标须知内容见招标文件《通用本》	14

投标须知内容修改表	15

通用本补正数据表	17

第3章 评标办法和标准	18

第1节 评标办法和标准	19

评标办法和标准见招标文件《通用本》	19

第2节	评标办法和标准数据表	20

评标办法和标准数据表	21

评标办法和标准数据表（合理造价区间随机抽取法（K=10%））	21

第4章 合同条款及格式	26

第1节 通用合同条款	27

通用合同条款内容见招标文件《通用本》	27

通用合同条款补正表	28

第2节 专用合同条款	29

第3节 合同附件格式	45

合同附件格式内容见招标文件《通用本》	45

第5章 工程量清单	46

第1节 说明	47

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》	47

第2节 招标项目工程量清单	48

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供	48

第6章 招标图纸	49

第1节 招标图纸目录	50

第2节 招标图纸	52

招标图纸由招标人另册提供	52

第7章 技术标准和要求	53

第1节 招标项目概况和说明	54

（一） 工程建设地点的现场自然条件	54

（二） 工程建设地点的现场施工条件	54

（三） 招标项目说明	54

第2节 工程建设技术标准	55

（一） 工程建设标准强制性条文	55

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	56

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	56

第3节 工程预算造价	57

（一） 本招标项目工程预算造价	57

（二） 编制依据	57

（三） 税金税率和工程排污费取费标准	57

（四） 暂列金额和总承包服务费	57

（五） 劳保费用及农民工工伤保险费	57

（六） 风险范围及风险包干系数	57

（七） 其他要求	58

第4节 施工现场管理要求	59

（一） 现场安全防护设施要求	59

（二） 水土保持与环境要求	59

（三） 文明施工要求	59

（四） 施工机具进场要求	59

第5节 合同价款的约定和调整	60

（一） 合同价款的约定方式	60

（二） 价格调整因素和调整方法	60

第6节 投标报价要求	62

（一） 基本要求	62

（二） 风险费用	63

（三） 劳保费用	63

（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准	63

（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求	63

第7节 招标人对工程主要材料设备的要求	64

（一） 技术要求	64

（二） 质量要求	64

（三） 参考品牌	65

第8节 招标人自行采购的材料设备	67

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	67

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	67

（三） 招标人自行采购的材料设备一览表	67

第9节 其他要求	68

第8章 投标文件格式	69

第1节  资格审查文件格式	70

第2节  商务文件格式	74

第3节  技术文件格式	75

# 招标公告

招  标  公  告

- 招标条件

本招标项目福建农林大学医院改扩建工程已由福建省发展和改革委员会以（闽发改社会〔2008〕158号）批准建设，建设资金为 自筹 ，招标人为福建农林大学，委托的招标代理单位为厦门象屿工程咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行　公开　招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：福州市金山；

  - 工程建设规模：约1000万元

  - 招标范围和内容：福建农林大学医院改扩建工程，具体内容详见工程量清单，并以施工图纸为参考；；

  - 工期要求：210日历天。

  - 工程质量要求：合格

  - 本项目（标段）招标有关的单位：

2.6.1.咨询单位：           /              ；

2.6.2.设计单位：福建众合开发建筑设计院   ；

2.6.3.代建单位：  无                     ;

2.6.4.监理单位： 待定                    。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人应在本省注册登记并具有独立法人资格，具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程（专业）注册建造师（含临时建造师）执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证（园林绿化工程按有关规定）,且在递交投标文件时无承担其他在建工程施工项目；

  - 本招标项目 不接受 （接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由  /  为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

  - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无　；“类似工程业绩”是指（下同）：自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的　　    ；

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审 。

  - 其他：无

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于2010年10月26日至2010年11月1日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午 9 时 00 分至 11时00分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），到福建省建设工程交易中心（地址：福州市鼓屏路山海大厦南向13层）购买招标文件；

  - 招标文件（含GEF格式电子招标文件）每份售价 500 元，售后不退。招标图纸每份售价 900 元。

  - 投标人获取GEF格式电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：合理造价区间随机抽取法（K=10%）。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前；

  - 投标保证金提交的方式：从投标人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人（招标代理）指定的投标保证金账户；

  - 投标保证金提交的金额：人民币　壹拾伍　万元。

- 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2010年11月9日 9 时 00 分（北京时间），提交地点为　福建省建设工程交易中心（福州市鼓屏路山海大厦南向13层）。

7.2.投标人拟派出的项目经理必须在提交投标文件的同时亲自提交其注册（或临时注册）建造师执业资格证书和身份证到场核验，并出示购买招标文件的收据原件。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。

7.4投标人应按招标文件要求同时提交纸质投标文件和GEF格式电子投标文件。投标人应使用金润电子标书生成器（福建）制作GEF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；纸质投标文件必须利用GEF格式电子投标文件（加盖电子印章）直接打印生成，并按规定签字和盖章，否则造成的后果由投标人自负。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn)、福建省建设工程交易网(www.fjjsjy.com)上发布。

- 联系方式

招标人：福建农林大学

地址：福州市金山    邮编： 350002

电话： 0591-83789026传真： 0591-83798499

联系人：  唐良华

招标代理机构： 厦门象屿工程咨询管理有限公司

地址：福州市五四路235号天骊大厦11层A区   邮编：350003

电话： 0591-87597189 传真： 0591-87597189

联系人：  叶先生

投标保证金指定银行帐号：

开户银行：招商银行福州五四支行  ；

帐户名称：福建省建设工程交易中心  ；

帐    号：591903084510501

用    途：福建农林大学医院改扩建工程投标保证金

联系电话：0591-87833589

交易中心名称：福建省建设工程交易中心；

地址：福州市鼓屏路192号山海大厦南面13层  。

- 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：福建农林大学； 联系地址：福州市金山 ； 项目负责人：唐老师 电话：0591-83789026 招标代理机构：厦门象屿工程咨询管理有限公司 地址：福州市五四路235号天骊大厦11层A区 项目负责人：叶先生 电话：0591-87597189 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：福建农林大学医院改扩建工程 招标编号：厦象招（FZ-2010）017号 标段划分： 本项目只有一个标段 ； 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： / ； 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ： / ； 招标人允许中标的标段数量： / ； |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹； 出资比例：100％； 资金落实情况：已经全部到位； |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 福州市金山 |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 约1000万元 |
|  | 1.6 | 招标范围和 内容 | 福建农林大学医院改扩建工程，具体内容详见工程量清单，并以施工图纸为参考； |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 三通一平，满足施工条件 |
|  | 2.1 | 工期要求 | 总工期： 210 日历天； |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 合格 |
|  | 2.3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 固定总价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人应在本省注册登记并具有独立法人资格，同时具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程 （专业）注册建造师（含临时建造师）执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证（园林绿化工程按有关规定），且在提交投标文件时无承担其他在建工程施工项目 - 本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由 为主办方，且由主办方派出项目经理； - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无 ；“类似工程业绩”是指（下同）：自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的 - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求如下： 6.1．拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求； 6.2 拟投入的机械设备应满足现场施工需要。 - 投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 （召开、不召开）投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2010年11月2日12:00前； |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2010年11月2日17:30前 |
|  | 11 | 分包 | ■不允许 □允许，允许分包内容：/ ； 允许分包金额： / ； 接受分包的第三人资质要求： / ； |
|  | 12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离范围和幅度： / ； |
|  | 14 | 招标文件的 澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2010年11月2日12:00前（北京时间）之前。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b （a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 - 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 网站:福建省建设工程交易网(http://www.fjjsjy.com）； 福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn)； 交易中心：福建省建设工程交易中心； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为b（a、b）： - 登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认，投标人确认收到澄清招标文件的时间: / ； - 不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取澄清招标文件的时间为2010年11月3日8 时00分至2010年11月8日 17 时 30 分止（北京时间），地点为：厦门象屿工程咨询管理有限公司福州分公司。招标人并通过下列方式发布： 网站:福建省建设工程交易网(http://www.fjjsjy.com） 福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn) 交易中心：福建省建设工程交易中心 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为 b （a、b）： a记名方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将修改或补充招标文件直接挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到修改或补充招标文件后应予确认，投标人确认收到修改或补充招标文件的时间: / ； b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取修改或补充招标文件的时间为2010年11月3日8 时00分至2010年11月8日 17 时 30 分止（北京时间），地点为：厦门象屿工程咨询管理有限公司。招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站:福建省建设工程交易网(http://www.fjjsjy.com） 福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn) 交易中心：福建省建设工程交易中心 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 （要求、不要求）投标人提交技术文件。 招标人要求投标人提交技术文件的内容为 / （施工组织设计、施工方案） |
|  | 19.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 20 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币 壹拾伍万 元人民币； 投标保证金提交方式：①保证金方式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告（或投标邀请书）中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。②银行保函方式:投标人须将银行出具的投标保证金保函复印件(加盖投标单位公章)与资格审查申请书同时提交。③工程担保公司出具的保函：已推行工程担保的地区，可采用在当地建设行政主管部门备案的专业工程担保公司出具的投标担保保函，投标人须将专业担保公司出具的保函复印件(加盖投标单位公章)与资格审查申请书同时提交。 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。 |
|  | 21 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 （接受、不接受）投标人提交备选投标方案 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 纸质资格审查文件： 要求 （要求、不要求）提交； 纸质技术文件： 不要求 （要求、不要求）提交； 纸质商务文件： 要求 （要求、不要求）提交； 其中， 不要求 （要求、不要求）提交工程量清单计价XML电子文档；多个XML电子文档（如有）导入顺序： 无； 各XML电子文档结构内容包括： 无； 投标人应按招标文件要求同时提交纸质投标文件和GEF格式电子投标文件。投标人应使用金润电子标书生成器（福建）制作GEF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。纸质投标文件必须利用GEF格式电子投标文件（加盖电子印章）直接打印生成，并按规定签字和盖章，否则造成的后果由投标人自负。 电子投标文件的技术文件（如有）封面按照副本要求制作；纸质技术文件（正本）封面按招标文件规定另行制作签字盖章。 |
|  | 22.6 | 投标文件份数 | 纸质资格审查文件：正本1份，副本 2 份； 纸质商务文件：正本1份，副本 2 份； 纸质技术文件（如本前附表第22.1条款要求提交的）：正本 份，副本 份； 电子投标文件：二张光盘和一个U盘。 |
|  | 23.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 ： 1、纸质投标文件：资格审查文件、商务文件分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定。 2、GEF格式电子投标文件：将含资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容的GEF格式电子投标文件光盘（一式两张）分正副本单独密封，并在密封袋上按顺序注明正副本、项目名称、招标项目备案编号、投标人单位名称、10位检查码等信息，再与U盘（一个）密封同一个封套中，并参照《通用本》23.2.2的规定标识后提交（其中投标文件内容应写明GEF格式电子投标文件）。 3、纸质投标文件与GEF格式电子投标文件分开密封，不需再密封在一个总封套内。 |
|  | 24 | 投标文件的递交 | 投标人提交投标文件的截止时间和地点为： 截止时间：2010年11月9日9时00分。招标人在截止时间前 45 分钟开始接收纸质和电子投标文件。 提交投标文件的地点： 福建省建设工程交易中心 收件人：厦门象屿工程咨询管理有限公司 投标人拟派出的项目经理必须在提交投标文件的同时，亲自提交其注册（临时注册）建造师执业资格证书和身份证到场核验，并出示购买招标文件的收据原件。逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。 |
|  | 26 | 开标时间、 地点和公布内容 | 《资格审查文件》开标时间：2010年11月9日9时00分 开标地点：福建省建设工程交易中心 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。 《商务文件》开标时间：2010年11月9日9时00分 开标地点：福建省建设工程交易中心 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 开标时，首先检查电子投标文件，按光盘正本、光盘副本、U盘的顺序进行读取导入。若光盘能够正常读取，U盘将在开标后退还投标人；若全部无法正常打开，该投标文件作废标处理。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：合理造价区间随机抽取法（K=10%） |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定 中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：三名 |
|  | 32.1 | 中标公示方式地点 | 公示方式：福建省建设工程交易中心及网上公示 公示地点：福建省建设工程交易中心 公示网站：福建省建设工程交易网(www.fjjsjy.com) 福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn) |
|  | 33.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为合同总额的10％； 履约担保形式：履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。 |
|  | 34.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 3天内，应派代表与招标人联系商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.6 | 监管部门 | 监督部门：福建省住房和城乡建设厅 地 址：福建省福州市鼓楼区北大路242号 监督电话：0591-87614009 |
|  | 37.1 | 其他 | 1、根据规定，投标人应按照招标文件要求同时制作并递交纸质投标文件和使用金润电子标书生成器（福建）生成的GEF格式电子投标文件。 2、招标文件格式中凡要求投标人须签字或盖章处，投标人必须加盖含有福建CA数字证书（须开通招投标应用服务功能）并由金润公司灌制的相应电子印章，即签字处加盖相应人员的电子私章，盖章处加盖企业电子公章或相应人员的电子执业资格印章。 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金金额：壹拾伍万元人民币； 投标保证金提交方式：①保证金方式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告（或投标邀请书）中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。②银行保函方式:投标人须将银行出具的投标保证金保函复印件(加盖投标单位公章)与资格审查申请书同时提交。③工程担保公司出具的保函：已推行工程担保的地区，可采用在当地建设行政主管部门备案的专业工程担保公司出具的投标担保保函，投标人须将专业担保公司出具的保函复印件(加盖投标单位公章)与资格审查申请书同时提交。 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。 | 投标保证金金额：壹拾伍万元人民币； 投标保证金提交方式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金（投标人账号、户名以收款单位银行出具的为准）；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。 |
|  | 招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理并退还投标保证金或保函，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。在中标人与招标人签订合同（中标人需提交履约担，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后的五个工作日内，按前述规定的办法将投标保证金或投标保函退还中标人以及其他中标候选人 | 招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理并退还投标保证金，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称。招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向第二、第三中标候选人退还投标保证金(中标人投标保证金在履约保证金银行保函提交招标人后退还)。 |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 评标办法和标准

## 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表

评标办法：合理造价区间随机抽取法

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
|  | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | 详见附表一 |
|  | 4.2 | K值取定 | K=10% |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 详见附表一 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目经理 1 人，职称： 中级及以上 ，专业： 建筑工程 ，注册建造师等级： 二级及以上 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证； 2、项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上，专业：土建类； 3、项目生产负责人1人，职称：中级及以上，专业：土建类； 4、施工员 1人（建筑专业）； 5、机管员1人 6、质检员1人； 7、试验员1人； 8、材料员 1 人； 9、安全员 1 人； 10、注册造价师1 人或建筑、安装专业造价员各1 人； 说明： 1、拟派出项目经理须附上其注册建造师（含临时建造师）证书、职称证书、毕业证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师（含临时建造师）证书上的注册单位为准。专业以 建造师注册证书 为准。 2、拟派出本工程项目技术负责人、项目生产负责人须附上其职称证书和毕业证书等复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术负责人、项目生产负责人须为独立投标人的本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书、施工现场管理岗位证书（如有应提交复印件）所署单位为准。专业以职称证书或毕业证书或注册执业证书或施工现场管理岗位证书为准。 3、拟派出本合同工程的施工员、机管员、质检员、材料员、造价员等现场管理人员须附上建设行政主管部门核发的岗位证书复印件并加盖投标人单位公章；安全员须附上建设行政主管部门核发的岗位证书或C证复印件并加盖投标人单位公章；试验员按闽建建〔2008〕42号及闽建建〔2009〕44号文件要求,由本企业自行培训、考核、发证、管理，取得《试验员证》，提交复印件并加盖投标人单位公章；若无本单位培训的，可用全省统一考试考核合格，取得《福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证》替代，提交复印件并加盖投标人单位公章。拟派出现场管理人员须为独立投标人的本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。 4、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 |
|  |  |  | 增加： 6.1.11本招标项目要求投标人应在本省注册登记并具有独立法人资格，同时具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； |
| 7 | 10、3 | 附则 | 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准评审的，抽选、推荐的中标人候选人和确定的中标人无效；招标人应当重新组织评标委员会进行评审并按规定重新抽取、推荐中标人候选人和确定的中标人。 |

附表一                                          发包价组成表

工程名称：福建农林大学医院改扩建工程                                                               本工程K值=10%

| 序号 | 项目名称 | 预算价 |  |  | 发包价 |  |  | 发包价计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 |  |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 | 4556769 | 2271153 | 6827922 | 4101092 | 2044038 | 6145130 | 预算价*（1-K） |
| 二 | 措施项目清单合计 | 1104450 | 63292 | 1167742 | 1013590 | 60694 | 1074284 | 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 |
| 2.1 | 文明施工 | 66496 | 12490 | 78986 | 66496 | 12490 | 78986 | 同预算价 |
| 2.2 | 安全施工 | 61941 | 5224 | 67165 | 61941 | 5224 | 67165 | 同预算价 |
| 2.3 | 临时设施 | 60636 | 19078 | 79714 | 60636 | 19078 | 79714 | 同预算价 |
| 2.4 | 环境保护 | 6774 | 520 | 7294 | 6774 | 520 | 7294 | 同预算价 |
| 2.5 | 优良工程增加费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.6 | 其他措施项目清单 | 908603 | 25980 | 934583 | 817743 | 23382 | 841125 | 预算价*（1-K） |
| 三 | 其他项目清单合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 四 | 规费 | 285893 | 117890 | 403783 | 258291 | 106289 | 364580 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | 劳保费用 | 275136 | 113454 | 388590 | 248574 | 102290 | 350863 | (一+二+三)*4.86% |
| 4.3 | 意外伤害保险费 | 10757 | 4436 | 15193 | 9718 | 3999 | 13717 | (一+二+三)*0.19% |
| 4.4 | 定额测定费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 五 | 税金 | 204878 | 84484 | 289362 | 185099 | 76170 | 261269 | (一+二+三+四)*3.445% |
| 六 | 设备费 | 0 | 257537 | 257537 | 0 | 231783 | 231783 | 预算价*（1-K） |
| 七 | 合计 | 6151990 | 2794356 | 8946346 | 5558072 | 2518974 | 8077046 | 一+二+三+四+五+六 |

- 合同条款及格式

## 通用合同条款

## 通用合同条款内容见招标文件《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.2.2 | 发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 | 补充：参建单位应各自为其现场人员办理此项保险，并承担费用。 |
| 2 | 20.3.1 | 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 | 补充：参建单位应各自为其现场人员办理此项保险，并承担费用。 |

## 专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:

1.1.2.3承包人:

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:

1.1.3.3临时工程:

1.1.3.4单位工程:

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期:

1.1.4.3工期:  210日历天

1.1.4.5缺陷责任期: 24个月

1.4合同文件的优先顺序:

1.5合同生效的条件:

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后  7   天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为： 3 套。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括： 施工组织设计等，提交数量为  3  套，承包人应在  开工  之前报送给监理人。

监理人应在收到承包人文件后  14  天内批复。

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前 14  天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:  开工前7天

2.8其他义务:

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容:

4.1.10其他义务:

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：

其他技术管理骨干:

项目技术负责人：              职务：   项目技术负责人

项目生产负责人：              职务：   项目生产负责人

施工员：姓名：                职务：    土建施工员

机管员：姓名：                职务：     机管员

试验员：姓名：                职务：     试验员

质检员：姓名：                职务：    质检员

安全员：姓名：                职务：    安全员

材料员：姓名：                职务：      材料员

造价人员：姓名：              职务：      造价人员

承包人应按投标文件所列的项目经理、技术负责人及其他技术管理骨干应及时到岗到位。承包人未经监理人和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换的人员应为承包人本单位在职员工且须经监理人和发包人批准，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按照招标文件专用合同条款第4.6.3条的规定向发包人交纳赔偿金。

4.6承包人人员的管理

4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定，并按投标文件所列的项目经理、项目技术负责人及其他技术管理骨干及时到岗到位，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目经理和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和发包人批准更换项目管理人员的，承包人应按如下约定向发包人交纳赔偿金：

--更换项目经理每人次3万元人民币；

--更换技术负责人每人次2万元人民币；

--更换生产负责人每人次2万元人民币；

--更换施工员、机管员、试验员、质检员、安全员、造价人员和材料员，每人次1万元人民币。

上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

擅自更换项目经理或项目技术负责人每人次罚款 5万元。擅自更换质检员或安全员，每人次罚款3万元，其他管理人员每人次罚款2万元。承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

发包人考勤抽检发现管理人员的按：项目经理、项目技术负责人、生产负责人缺岗按每人天1000元标准处罚承包人，施工员、机管员、试验员、质检员、安全员、造价员和材料员缺岗按每人天500元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

因承包人缺岗致使连续两周缺岗，而且每周被处罚款达到30000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约担保。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：到货前24小时

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：  无

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围： 无

临时占地的申请：

临时占地相关费用：

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：      无

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人： 无

相关费用：

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：  承包人

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担:   承包人

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 无

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：进场后提供    。

施工控制网的测设人：  承包人

报监理人审批施工控制网资料的期限：

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建:  承包人

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 承包人

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:  施工组织设计

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限: 图纸会审后5天内

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:  7天

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限:

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限:

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的工期延误

  - 发包人造成工期延误的其他原因:

  - 11.4异常恶劣的气候条件

  - 异常恶劣的气候条件的范围: 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60㎜以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准。

  - 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：  5000元/天

  - 逾期竣工违约金的限额: 合同总价的10%

  - 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法： 无

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形:

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：  达到并符合《工程施工质量验收规范》的合格标准；

13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的违约处理办法：工程竣工验收时未能达到合同约定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约金和赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金由发包人直接从工程款中扣抵，承包人向发包人支付质量违约金最高限额为合同价款的10%。

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  与施工组织设计同期提交。

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容:

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限:

监理人商定或确定变更价格的期限:

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：

有关工程量清单误差引起的合同价格调整办法

1、本文件所附工程量清单为本次投标报价的共同基础。应在收到中标通知书后28天内核对完清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。采用固定总价包干合同，未在28天内核对清单工程量，按固定总价包干合同进行结算。合同价款外工程数量根据变更签证、现场签证按实计算，单价按约定单价以及调整方式计算。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，则按经招标人确认后的工程量清单数量按下列第2条规定的计算方法调整后计入合同总价包干使用，竣工时不再调整。若中标人在规定的期限内未提出工程量清单核对要求并提交完整的书面的工程量清单核对申请报告的，则招标人将不予安排核对，视为中标人对原清单无异议，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予支付。

2、若经上述工程量清单核对后的工程量与原清单有差异的，工程量增减部分的综合单价按下列方法计算：

（一）工程量清单内项目

1、单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款；未超过上述幅度的，按控制价相应项目中的综合单价*(1-K)调整变更合同价款。

2、分部分项工程量变更影响措施项目费用的，相应的措施项目费用应作相应调整。

（二）工程量清单外项目

清单外项目合同无约定的，由承包人重新提出综合单价，经发包人确认后变更合同价款。

按上述（一）、（二）规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。结算价按重新提出综合单价*(1-K)调整。

合同价款及调整

本合同价款采用固定总价合同方式确定。乙方投标报价文件所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素（除按闽建筑[2009]18号文执行外）而变动。

合同价款中包括的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价款调整方法：工程设计变更、现场签证及钢筋、水泥材料价格等风险超过约定幅度按下述办法调整外，其余合同价格包干不变。投标人在投标报价时已自行考虑价格风险，中标后不再调整。

合同价款调整方法：

除工程设计变更、现场签证，本工程合同价格包干不变。由工程设计变更、现场签证引起的合同价款的调整按下列方法办理：

1．施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

2．在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法计算：
    2.1单个项目工程量变动幅度不超过±30%，或导致合同总价变动幅度不超过±1%时按下列方法计算：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
    ②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经承包人、监理工程师及发包人确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理，但承包人应先按变更指令施工，不得停工。

2.2单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%时按下列方法计算：

（一）工程量清单内项目

1、单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款；未超过上述幅度的，按控制价相应项目中的综合单价*(1-K)调整变更合同价款。

2、分部分项工程量变更影响措施项目费用的，相应的措施项目费用应作相应调整。

（二）工程量清单外项目

清单外项目合同无约定的，由承包人重新提出综合单价，经发包人确认后变更合同价款。

按上述（一）、（二）规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。结算价按重新提出综合单价*(1-K)调整。

3.工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
　　收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。提出协商意见之时就导致时效中断，从提出协商意见之日起重新计算确认时效。
　  确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：  无

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

- 本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：按闽建筑[2009]18号文执行。

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 由工程设计变更、现场签证引起的合同价款的调整按合同专用条款第15.4条规定执行。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期:  月

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法:

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：本招标项目预付款金额为合同价款(不含预留金)的10%。发包人应在双方签订合同后，并在承包人提交合同价款(不含预留金)10%的履约担保后，在具备施工条件前提下的一个月内预付工程款。发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。预付款以银行转账形式支付。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间:无。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：程进度款累计支付到合同价款(不含预留金)的50%时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，直至工程预付款全部扣回后，再按合同规定支付进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数:  一式伍份。

进度付款申请单的内容:  按监理人批准的格式。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

- 进度付款额度和付款方式:

①工程按每月支付进度款。

当月确定的工程计算结果所含款项的80%支付进度款。承包人在每月25日前向发包人提交经发包人委托的监理师审核的当月完成工程量和下月施工进度计划表，发包人认定后于次月十日内支付已完成工程进度款80%支付工程进度款（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等。）待竣工验收后付至工程合同总造价的85%，竣工结算书经有权部门结算批复后，上报有关单位审批拨付至结算总造价的95%；预留5%作为建设工程质量保证金（保修金）。

②发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议。

③工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时，应提交同等金额的正式发票。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:  发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。

(4)政府投资进度款支付方法:  按通用合同条款约定。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：　5%

质量保证金的扣留方法:

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括:  按通用合同条款约定。

17.5.1.4工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

17.5.1.5发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

17.5.1.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

17.5.1.7发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

17.5.1.8工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

17.5.1.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 一式伍份，缺陷责任期终止证书签发后28天.

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容:  承包人应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

竣工资料份数:  承包人向发包方提供竣工图一式四份。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期:  竣工验收日期以承包人递交经验收通过的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备:  无

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担:  按通用合同条款约定。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场:  由承包人负责，费用由承包人承担。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:  按通用合同条款约定。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任：

本合同工程约定的工程质量保修范围 ：包括本合同所有施工工程项目；

保修期限：按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

20保险

20.1工程保险

投保人:

投保内容:

保险金额、保险费率和保险期限：

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率:

第三者责任险的保险金额:

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件:

承包人提交保险凭证的期限:

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围:

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式:  向当地人民法院提起诉讼

## 合同附件格式

## 合同附件格式内容见招标文件《通用本》

# 工程量清单

## 说明

## 工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

## 招标项目工程量清单

## 招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录

项目名称：福建农林大学医院改扩建工程

设计单位：福建众合开发建筑设计院

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：详见招标人提供的招标图纸。

## 招标图纸

## 招标图纸由招标人另册提供

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

本工程建设地点位于福州市金山，投标人可根据图纸自行前往勘察现场，了解现场自然条件。

## 工程建设地点的现场施工条件

已三通一平，具备施工条件

## 招标项目说明

建筑面积3917平方米，地上六层，建筑总高度20.70米。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-93

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

    - 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

    - 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

    - 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

    - 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

    - 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

    - 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

    - 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

    - 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

    - 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：按设计图纸及相关法律法规执行。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：按设计图纸要求

## 工程预算造价

## 本招标项目工程预算造价

本招标项目工程预算造价：￥8946346元（大写：捌佰玖拾肆万陆仟叁佰肆拾陆元）。

## 编制依据

- 详见招标人提供的控制价中相关内容。

## 税金税率和工程排污费取费标准

    - 本招标项目税金税率：3.445%。

    - 工程排污费取费标准：工程排污费暂不计入发包价。中标后工程排污费如有发生按环保部门规定费率计取，其费用由中标人支付。

## 暂列金额和总承包服务费

    - 本招标项目的暂列金额：       无

    - 本招标项目总承包服务费计算办法：      无

## 劳保费用及农民工工伤保险费

    - 本招标项目劳保费用按   甲类    计算。

    - 本招标项目农民工工伤保险费费率：/

## 风险范围及风险包干系数

1、本招标项目考虑的风险范围：招标项目考虑的风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致价格变化；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的措施；雨季施工增加的措施费；

③机械进出场费、安装及拆卸、移机费不足的费用；

④因天气（不可抗力除外）、勘察文件与实际情况不符等自然条件的变化增加的费用及相应的措施费用；

⑤因停电自备备用电源而增加的费用；

⑥赶工措施费用、夜间施工、施工防护；

⑦土石方实际类别、比例与工程量清单规定的类别、比例有差距，造成施工费用的增加；场地内存在可预见的或不可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、管线等），造成施工费用的增加；

⑧在场地现状基础上的施工条件（施工便道、铺设施工用水管路、架设施工电缆等）由承包人负责，相关费用由承包人自理；

⑨施工现场的防洪、排涝及相关工程的费用；

⑩施工过程中甲供材料实际需要的使用量超过了工程量清单中材料用量而增加的相关费用（变更签证造成的超量除外）。

预算书中约定的其它包干风险。

- 计入工程预算造价的风险包干系数：按照闽财建[2007]157号文规定，实行风险包干，风险费用包干系数为0.2％，以人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费之和为基数计算。投标人应根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。除非招标文件另有规定，投标所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性调整而增减。

（七）优良工程增加费：无。

## （八）其他要求

    - 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

    - 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

按照国家及省市有关规定。

## 水土保持与环境要求

按照国家及省市有关规定。

## 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

## 施工机具进场要求

满足施工需求

## 合同价款的约定和调整

## 合同价款的约定方式

本合同价款采用固定总价合同方式确定。承包人的投标报价文件所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素（除按闽建筑[2009]18号文执行外）而变动。

合同价款中包括的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价款调整方法：工程设计变更、现场签证及钢筋、水泥材料等价格风险超过约定幅度按有关规定调整外，投标人在投标报价时已自行考虑价格风险，中标后不再调整。

## 价格调整因素和调整方法

1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:按专用合同条款的约定。

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:  按专用合同条款的约定。

3、其他价格调整因素和调整方法:   按通用合同条款及专用合同条款的约定。

## 投标报价要求

## 基本要求

- 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

- 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

- 投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

- 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

- 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

  - 规费：包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

  - 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

  - 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费、大型机械设备检测费；

  - 预留金和甲供材料费。

## 风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

## 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

## 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费、大型机械设备检测费的取费标准

1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”、闽建筑函[2010]39号《关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知》的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2. 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。

## 提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

满足设计及有关法律法规的要求 。

## 质量要求

符合现行材料设备标准的合格品标准或工程量清单项目特征描述的要求或主要材料设备参考品牌明细表材料设备质量等级的要求。

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量 等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 详见工程量清单（安装）及控制价（土建） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝；投标人也可以在投标文件中不填报选用品牌，工程施工时须在参考品牌中选用。 在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

- 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购的材料设备一览表

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 其他要求

无

## 第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

（1）通用本如下更改：

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第八章第1节附表10 | 1、拟派出的项目经理 （姓名及其建造师执业证书注册 编号）系本公司正式职工，保证在 （项目名称） 标段递交投标文件时和施工期间无承担其他在建工程施工项目的项目经理。 2、 保证拟派出的本合同工程的项目经理、项目副经理（如有时）和项目技术负责人在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。 3、…… 4、…… | 1、拟派出的项目经理 （姓名及其建造师执业证书注册编号）系本公司正式职工，保证在 （项目名称） 标段递交投标文件时和施工期间无承担其他在建工程施工项目的项目经理。 2、项目技术负责人、项目生产负责人、施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员在 （项目名称） 标段施工期间无承担其他在建工程施工项目； 3、保证拟派出的本合同工程的项目经理、项目副经理（如有时）和项目技术负责人在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。 4、…… 5、…… |

2、招标人要求投标人提供的其他资料：

无

第2节  商务文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为： 不要求 。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：      无        。

## 第3节  技术文件格式

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。