福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期）招标文件补充通知

本项目在招标文件质疑期间，收到多家设计院反映在省内无相配套的土工试验室（或合作土工试验室），且本项目设计费偏低等相关问题，福建农林大学就设计院所反映的问题展开研究讨论，决定终止本项目目前的招标代理工作，同时将本项目勘察、设计招标内容进行分开招标。因此本项目将重新分别发布勘察及设计招标公告。

原已购买招标资料的投标人可于重新公告规定的报名期间携带招标文件购买凭证至报名处（福建省建设工程交易中心福建昇华工程造价咨询有限公司代表处）更换本项目的设计招标文件及相关资料。

福建农林大学

福建昇华工程造价咨询有限公司

2011年7月11日

福建省建筑工程设计招标文件

专用本

项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期）

招标编号：闽昇【2011】设004号

招标人：  福建农林大学

招标代理机构： 福建昇华工程造价咨询有限公司

招标文件开始发出日期：2011年   月

使用说明

- 《福建省建筑工程设计招标文件（2009年版）》（以下简称《设计招标文件》适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《设计招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第一章招标公告、第二章投标须知及投标须知前附表、第三章评标办法和标准、第四章合同条款及格式、第五章技术标准和设计要求、第六章设计有关资料、第七章投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。其中，第二章中的“投标须知”、第三章中的“评标办法和标准”、第四章中的“合同条款”和第七章投标文件格式等内容，编辑在《通用本》中；第一章招标公告、第二章中的“投标须知前附表”、第三章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第四章中的“招标项目专用的合同条款数据表”、第五章技术标准和设计要求等内容编辑在《专用本》中。原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”和“通用本补正数据表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定；招标人根据《设计招标文件》格式和内容要求，结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求编制《专用本》。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省建设厅设计处反映。

目    录

第一章	招标公告	1

第二章	投标须知及投标须知前附表	5

一．	投标须知前附表	6

二．	投标须知	13

投标须知内容见招标文件《通用本》	13

投标须知内容修改表	14

通用本补正数据表	16

第三章	评标办法和标准	18

一．	评标办法和标准前附表	19

二．	评标办法和标准数据表	20

评标办法和标准数据表	21

三．	评标办法和标准	24

评标办法和标准内容见招标文件《通用本》	24

第四章	合同条款及格式	25

一．	合同条款前附表	26

二．	招标项目专用合同条款数据表	28

三．	合同条款	32

合同条款内容见招标文件《通用本》	32

第五章	技术标准和设计要求	33

一．	工程项目概况	34

二．	设计目的和任务	35

三．	设计条件	36

四．	项目功能要求	37

五．	各专业系统设计要求	38

六．	设计服务要求	39

七．	工程勘察	39

八．	其他	40

第六章	设计有关资料	41

第七章	投标文件格式	42

投标文件格式内容见招标文件《通用本》	42

本招标项目补充的投标文件格式、内容	43

- 招标公告

招 标 公 告

招标编号：闽昇【2011】设004号

- 招标条件

本招标项目福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（一期）已由福建省发展和改革委员会以 闽发改社会【2011】394号 批准建设，项目业主为 福建农林大学 ，建设资金来自 财政资金 ，招标人为 福建农林大学 ，委托的招标代理单位为 福建昇华工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 勘察、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务 进行 公开 招标。

- 项目概况

  - 项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期）；

  - 建设地点：福建农林大学上街新校区 ；

  - 工程建设规模：规划面积856亩；拟建一期总建筑面积121879.6平方米，其中地上建筑面积111879.6平方米，地下建筑面积10000平方米，二期工程需规划到位，可用虚线或其他颜色体现，不需提供单体方案。

  - 投资总额：约人民币 44052.63万元。其中，工程费用限额：人民币 32728 万元；

  - 招标类型： 勘察和概念性方案设计招标；

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：勘察、总体规划、景观规划、建安工程、室外总体工程及装修工程。

    - 内容：勘察、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务 。

  - 计划开工日期及建设周期：计划于2011年12月开工，建设周期约3年。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具备建筑行业（建筑工程）设计甲级（或以上）资质及工程勘察岩土工程专业甲级（或以上）资质 ；本招标项目允许 由具有设计及勘察资质的单位组成联合体 参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

  - 若投标人为福建省外勘察设计单位且尚未设立分支机构的，应在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理登记备案手续；若投标人已在福建省内设立分支机构的，应具备福建省建设行政主管部门出具的相关登记备案证明；

  - 根据闽建筑【2011】7号文相关规定，非我省工商登记注册的勘察单位应具备与其资质等级相配套的土工试验室（或合作土工试验室）和技术人员并已按闽建筑【2011】7号文规定登记备案且能够提供有效的备案证明；勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标；

  - 投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于 一 级注册建筑师执业证书；

  - 投标人拟担任本设计项目负责人应具备 ／ 项类似项目设计业绩；投标人应具备 ／  项类似项目设计业绩（本款不适用于本项目）；

  - 投标人目前在《福建省发展和改革委员会 福建省重点项目建设领导小组办公室关于2010年度省重点项目参建施工 监理 勘察设计单位业绩信誉登记考评情况的通报》(闽发改重点【2011】53号)中未被限制投标；

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于 2011 年6月 24 日至 2011 年6月 30 日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午 9 时 00 分至 11 时 00分，下午 3 时  00分至 5 时 00 分（北京时间，下同），到福建省建设工程交易中心福建昇华工程造价咨询有限公司代表处（福州市鼓屏路192号山海大厦南面13层）购买招标文件（含资格审查文件）；

  - 招标文件（含资格审查文件）每份售价100元，招标图纸和资料（含光盘）每份售价200元，售后不退。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法：综合评估法  。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间： 2011年8月3日投标截止时间前；

  - 投标保证金提交的方式： 银行转账；

  - 投标保证金提交的金额：￥10万元人民币 。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间：2011年8月3日 9时 00 分，提交地点为福建省建设工程交易中心福建昇华工程造价咨询有限公司代表处（福州市鼓屏路192号山海大厦南面13层）代表处；

  - 在递交投标文件时，投标人拟担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替（须持单位资质证书和个人身份证到场验证登记）。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的资格审查文件和投标文件，招标人不予受理。

- 费用

  - 以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，设计项目的工程估算价额（设计费计费基价）为 32728 万元、计费系数为 1.0（其中专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，无附加调整系数） ，上下浮动幅度为 下浮20％ ，招标人公布的设计合同范围和内容的设计费金额为 701.48 万元。

  - 招标人只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，其设计费为 ／ 万元。（本款不适用于本项目）

  - 招标内容包含勘察的，招标人公布的勘察费收费标准为按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮50%计取。

  - 设计费的组成详细内容见招标文件。

- 联系方式

招标人：福建农林大学   ；

地址：福州市金山       ；

电话： 0591-83789026   ；

联系人：  唐老师 。

招标代理机构： 福建昇华工程造价咨询有限公司  ；

地址： 福州市省府路1号金皇大厦十层 ，邮编： 350001 ；

电话： 0591-83190072  传真： 0591-83190068 ；

联系人： 苏晓晓   。

投标保证金银行帐号：

单位名称：福建省建设工程交易中心

帐    号：招商银行福州五四支行

开户银行：591903084510501

（应在汇款凭证上注明“福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期）投标保证金” ）

交易中心名称：  福建省建设工程交易中心      ；

地址：福州市鼓屏路192号山海大厦南面13层  。

- 投标须知及投标须知前附表

  - 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建农林大学 地址：福州市金山 项目负责人： 孙淑芹 电话：0591-83789026 招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司 地址：福州市省府路1号金皇大厦十层 项目负责人： 陈雪 联系人： 苏晓晓 电话： 0591-83190072 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期） 招标编号： 闽昇【2011】设004号 标段划分： （本款不适用于本项目） 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： （本款不适用于本项目） 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：（本款不适用于本项目） 招标人允许中标的标段数量： （本款不适用于本项目） |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 财政资金 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 建设 地点 | 福建农林大学上街新校区 |
|  | 1.5 | 建设 规模 | 拟建总建筑面积121879.6平方米，其中地上建筑面积111879.6平方米，地下建筑面积10000平方米 工程造价（工程费用限额）： 32728万元 |
|  | 1.6 | 招标 范围和内容 | 招标范围：勘察、总体规划、景观规划、建安工程、室外总体工程及装修工程； 内容：含勘察、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于2011年12月开工，工程建设周期约3年。 |
|  | 1.8 | 设计 周期 | 方案设计优化：10日历天； 其他阶段设计周期：根据招标人实际进度合理要求及时提供相应图纸。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审方式 |
|  | 3.1 | 合格 投标人 资格条件 | （1）具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑行业（建筑工程）设计甲级（或以上）资质及工程勘察岩土工程专业甲级（或以上）资质；本招标项目允许 由具有设计、勘察资质的单位组成联合体 参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （2）具备已通过年检合格有效的法人营业执照； （3）若投标人为福建省外勘察设计单位且尚未设立分支机构的，应在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理登记备案手续；若投标人已在福建省内设立分支机构的，应具备福建省建设行政主管部门出具的相关登记备案证明； （4）根据闽建筑【2011】7号文相关规定，非我省工商登记注册的勘察单位应具备与其资质等级相配套的土工试验室（或合作土工试验室）和技术人员并已按闽建筑【2011】7号文规定登记备案且能够提供有效的备案证明；勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标； （5）投标人目前在《福建省发展和改革委员会 福建省重点项目建设领导小组办公室关于2010年度省重点项目参建施工 监理 勘察设计单位业绩信誉登记考评情况的通报》(闽发改重点【2011】53号)中未被限制投标； （9）投标人拟担任本设计项目负责人应具备 一 级注册建筑师资格；拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括建筑设计专业负责人1人、结构设计专业负责人1人、电气设备专业负责人1人、给排水专业负责人1人、暖通专业负责人 1人、规划专业负责人1人（可以外聘）、风景园林专业负责人1人（可以外聘）、造价编制负责人1人（可以外聘）。上述建筑设计专业负责人要求具备 一级注册建筑师资格 ；结构设计专业负责人要求具备 一级注册结构师资格 ；规划专业负责人要求具备 注册规划师资格；电气设备、给排水及暖通专业负责人要求具备 相应专业的注册设备工程师资格或相应专业的工程师或以上 技术职称；风景园林专业负责人要求具备相应专业的高级工程师或以上技术职称；造价编制负责人要求具备注册造价工程师资格 。本招标项目发包内容包含勘察的，还应当有1名勘察负责人，要求具备 注册土木工程师（岩土）资格或相应专业的高级工程师或以上 技术职称。 （说明：若福建省外勘察设计单位已按闽建设[2009]5号文规定设立分支机构的，其则拟派的以上人员应从本企业登记备案的人员中选择且在中标后到位，若未按闽建设[2009]5号文规定设立分支机构的福建省外勘察设计单位，应在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理企业及人员登记备案手续。） （7）类似项目设计业绩要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备／项类似项目设计业绩；投标人应具备／项类似项目设计业绩（本条不适用于本项目）； （8）投标人及拟派的主要设计人员（若为联合体投标的，则为联合体各方及拟派的主要设计人员）均应不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)中从业限制的法人和自然人； （9）投标人（若为联合体投标的，则为联合体各方均）没有因违法违规被限制参加相应项目投标； (10) 投标人（若为联合体投标的，则为联合体各方均）非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态； 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场 和标前会 时间地点 | 招标人组织集中踏勘现场。 时间：2011年7月 5 日上午9时 00 分 集合地点：福建农林大学明德楼4楼国资处 |
|  | 8.1 | 招标文件 的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式： 以书面方式直接提交、传真（0591-83190068）或通过福建招标与采购网、福建省建设工程交易网。 要求澄清的截止时间： 2011年7月7 日 17 时 00 分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式： 通过福建招标与采购网、福建省建设工程交易网发布。 投标人领取文本文件的时间和地点：投标人可在发布之日起向招标代理机构领取文本文件。 |
|  | 11.3.（3） | 是否要求 提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件（电子文件）： 要求 提交 演示盘： 要求 提交 模型： 不要求 提交 |
|  | 12.7 | 备选方案 | 不允许 提交备选方案 |
|  | 13.3 | 设计费 （勘察费）金额和计算办法 | 以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，设计项目的工程估算价额（设计费计费基价）为 32728 万元、计费系数为 1.0（其中专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，无附加调整系数） ，上下浮动幅度为 下浮20％ ，招标人公布的设计合同范围和内容的设计费金额为701.48万元。 费用组成：方案设计费105.222万元，初步设计费210.444万元，施工图设计费385.814万元。 计算办法：｛566.8+[（1054-566.8）/（40000-20000）]×（32728-20000）｝×1.0×1.0=876.85万元 876.85万元×80%=701.48万元；。 根据实际工作量支付设计费。 本项目勘察费收费标准按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮50%计取。 |
|  | 15.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 16.1 | 投标 保证金 提交 方式和金额 | 不少于10万元人民币。投标保证金可以银行转账形式提交。投标保证金须在投标截止时间前汇入招标公告中所提供的招标人指定的账户。有关银行转账单据复印件应放入投标文件正本中。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。 |
|  | 17.1 | 投标 文件 份数 | 资格审查文件：一套 正本， 二 套副本。 商务文件：一套 正本， 二 套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：一套 正本，七套副本。 技术文件（展示图）：一套。 其他技术文件（电子文件、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 |
|  | 18.1 | 资格 审查 文件、商务文件、技术 文件的 总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知18.2、18.3和18.4规定的包封、密封和标志后，按以下方式进行总包封： - 采用资格预审的，不需要总包封； - 采用资格后审的，将资格审查文件和商务文件合包在一个总包封内，投标人应当参照投标须知18.2.2和18.2.3规定的包封、密封和标志进行总包封。 |
|  | 18.6 | 招标人 是否提供包封袋 | 招标人 不提供 （提供、不提供）包封袋。 提供包封袋的，每套包封袋 ／ 元人民币。 |
|  | 19.1 | 投标文件 提交地点 | 地点：福建省建设工程交易中心 收件人：福建昇华工程造价咨询有限公司 |
|  | 20.1 | 递交 投标文件 截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间： 2011 年8 月3 日 9 时 00 分（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标申请人递交《资格审查文件》截止时间为：/ 年 /月 / 日 / 时 / 分（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 招标人在截止时间前 60 分钟开始接收。 在递交投标文件时，投标人拟担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替（须持单位资质证书和个人身份证到场验证登记，若资质证书中未标明企业技术负责人姓名的，则须单独提供“企业技术负责人证明书”，其格式见招标文件“第七章投标文件格式”中规定的格式）。 |
|  | 22.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 26.1 | 评标 办法 | 采用 综合评估法 |
|  | 27.2 | 公示 | 方式： 上网、张贴 时间： 10日历天 网站：福建招标与采购网、福建省建设工程交易网 张贴地点：福建省建设工程交易中心 |
|  | 29.1 | 合同 签订 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30天内完成合同订立。 |
|  | 31.3 | 未中标方案补偿 | 对未中标的符合招标文件要求的有效设计文件，按评标委员会评审确定出的第二、三、四、五名中标候选人给予经济补偿（含招标人可能采纳其部分技术资料的费用）。评委会推荐的第二名中标侯选人（未中标情况下），将获得50000元人民币补偿金；评委会推荐的第三名中标侯选人（未中标情况下），将获得30000元人民币补偿金；评委会推荐的第四名中标侯选人（未中标情况下），将获得20000元人民币补偿金；评委会推荐的第五名中标侯选人（未中标情况下），将获得10000元人民币补偿金。 |
|  | 32.1 | 监管 部门 | 部门名称：福建住房和城乡建设厅 地点：福建省福州市鼓楼区北大路242号 电话：0591-87546843 |

  - 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 13.3 | 招标人应按照国家规定的设计收费标准、允许的上下浮动幅度、设计项目的工程估算金额（即设计费计费基价）和计费系数在招标文件中明确设计费金额（上下浮动幅度）；投标人如对招标人公布的设计费取费金额（上下浮动幅度）有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。 招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容进行谈判。工程估算金额与经批准的概算金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。 本招标项目发包的设计费金额、费用组成和计算办法见投标须知前附表第15项。 | 招标人应按照国家规定的设计收费标准、允许的上下浮动幅度、设计项目的工程估算金额（即招标时的设计费收费基准价）和计费系数在招标文件中明确设计费金额（上下浮动幅度）；投标人如对招标人公布的设计费取费金额（上下浮动幅度）有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。 招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容进行谈判。工程估算金额（招标时的设计费收费基准价）与经批准的概算金额不一致的，则以后者金额为设计费收费基准价，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。 若根据有关规定不需进行初步设计审批，则以施工图预算作为计费基数按实调整进行设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。 本招标项目发包的设计费金额、费用组成和计算办法见投标须知前附表第15项。 |
| 18.4（3） | （3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A4纸封面。 | 内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。 |
| 19.1 | ……如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替（须持单位资质证书和个人身份证到场验证登记）。 | ……如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替（须持单位资质证书和个人身份证到场验证登记，若资质证书中未标明企业技术负责人姓名的，则须单独提供“企业技术负责人证明书”，其格式见招标文件“第七章投标文件格式”中规定的格式）。 |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P50 | 4.1（5） | (5) 对投标文件的进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审） | (5) 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审） |
| P51 | 6.3（10） | 补充 | 若投标人为福建省外勘察设计单位且尚未设立分支机构的，应在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理登记备案手续；若投标人已在福建省内设立分支机构的，应具备福建省建设行政主管部门出具的相关登记备案证明； |
| P51 | 6.3（11） | 补充 | 根据闽建筑【2011】7号文相关规定，非我省工商登记注册的勘察单位应具备与其资质等级相配套的土工试验室（或合作土工试验室）和技术人员并已按闽建筑【2011】7号文规定登记备案且能够提供有效的备案证明；勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。 |
| P51 | 6.3（12） | 补充 | 投标人目前在《福建省发展和改革委员会 福建省重点项目建设领导小组办公室关于2010年度省重点项目参建施工 监理 勘察设计单位业绩信誉登记考评情况的通报》(闽发改重点【2011】53号)中未被限制投标。 |
| P51 | 6.3（13） | 补充 | 投标人及拟派的主要设计人员（若为联合体投标的，则为联合体各方及拟派的主要设计人员）均应不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)中从业限制的法人和自然人。 |
| P51 | 6.3（14） | 补充 | 投标人（若为联合体投标的，则为联合体各方均）没有因违法违规被限制参加相应项目投标。 |
| P51 | 6.3（15） | 补充 | 投标人（若为联合体投标的，则为联合体各方均）非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 |
| P52 | 7.1（9） | 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过国家规定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的综合单价报价超过招标人公布的勘察费综合单价金额；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价 | 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过国家规定所允许的上下浮动的幅度；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费的全部费用做出完整报价 |
| P52 | 7.1(11) | （11）技术文件正本无拟担任本设计项目负责人的注册建筑师签章的；…… | （11）技术文件正本无拟担任本设计项目负责人的注册建筑师签章的（加盖注册建筑师执业专用章并签字）；…… |
| P89 -90 | 附表2 | 《通用本》中的格式 | 《专用本》中的对应格式 |
| P94 | 附表5 | 《通用本》中的格式 | 《专用本》中的对应格式 |
| P105 | 二 | 《通用本》中的格式 | 《专用本》中的对应格式 |
| P107 | 四 | 《通用本》中的格式 | 《专用本》中的对应格式 |

- 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为评标办法和标准数据表，第三部分为评标办法和标准的基本内容，均列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法，招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 评标办法和标准前附表

评标办法和标准前附表

| 招标人 | 福建农林大学 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期） 招标编号：闽昇【2011】设004号 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

  - 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据本招标项目规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成9 人，其中招标人代表3人，技术、经济类专家6人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | 综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。 商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。（具体内容详下表） 技术分包括投标人设计方案的使用功能、规划设计和城市空间环境、技术规范及标准规定应用准确性、结构设计安全性和合理性、设计水平和设计质量、建筑节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。（具体内容详下表） 备注：商务分和技术分之和为投标人的总得分。不符合暗标式评审要求的技术文件不做详细评审，其技术文件得分按“零分”计。 |

商务分评分标准（10分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值（分） | 评分标准 | 得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（3分） | 技术实力 | 1 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分0.5分，具有房屋建筑工程设计甲级资质等级资质的加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 1 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得基本分0.5分，具有二项及以上的，加0.5分。 |  |
|  | 获奖情况、信誉 | 1 | 投标人近五年承担过的建筑工程设计项目，有一项获得设区市级以上（含设区市级）优秀工程设计奖项的得0.5分；投标人近五年获得设区市及以上行政主管部门表彰的，有的得0.5分。 |  |
| 设计项目组（5分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出的设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项以上（含二项）工程类一级国家注册执业资格的加1分，具有一级注册建筑师高级职称的加1分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2 | 配备的结构专业负责人具有一级国家注册结构工程师资格的得1分；水、电、暖专业负责人具有高级工程师职称的得1分。 |  |
| 服务保证（2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程实施 | 1 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

技术分评分标准（90分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值（分） | 评分标准 | 得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计方案（80分） | 使用功能 | 15 | 设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求（详见设计任务书）的程度分别评分。 |  |
|  | 规划设计和城市空间环境 | 45 | 设计方案符合规划设计要求、建筑物室内外关系、空间环境满足招标文件要求（详见设计任务书）的程度分别评分。 |  |
|  | 技术规范及标准规定应用准确性 | 5 | 设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分 |  |
|  | 结构设计安全性和合理性 | 5 | 设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。 |  |
|  | 建筑造型和设计质量 | 10 | 设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。 |  |
| 专题分析（10分） | 建筑节能 | 3 | 设计方案所体现的建筑节能设计水平分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 3 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟担任的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 2 | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 2 | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |

评审具体说明：

  - 设计方案评审内容详见设计任务书。

  - 类似工程项目指：承担过完成设计的并经施工图审查合格的建筑面积在12万平方米(及以上)的公共建筑工程。

  - 本招标文件中“近5年内”，均指本项目招标公告发布之起始日起向前顺推5年。获奖证书有效期，指获奖证书授予或填发日期在本项目招标公告发布之起始日起向前顺推5年。

  - 类似工程项目设计业绩证明资料中：如无法提供施工图审查意见书，则应提供竣工验收证书或项目业主出具的已完成项目设计的证明文件。项目业绩时间以施工图审查批出日期或竣工验收日期或项目业主出具的项目设计完成时间为准。

本招标文件中标明“×××以上”，均包括×××本身。

  - 评标办法和标准

## 评标办法和标准内容见招标文件《通用本》

- 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为“合同条款前附表”，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款（民用建设工程设计合同、专业建设工程设计合同）；第二部分为“招标项目专用的合同条款数据表”，第三部分为“合同条款”内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209）或《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）格式条款，并将福建省建设厅发布的《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定（试行）》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 合同条款前附表

合同条款前附表

| 招标人 | 福建农林大学 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设勘察、设计项目（一期） 招标编号：闽昇【2011】设004号 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的 《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209）格式条款。 |

  - 招标项目专用合同条款数据表

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行细化和约定，是对《合同条款》进行修改和补充，中标人与招标人签订合同时，本《招标项目专用合同数据表》约定的内容填入《合同条款》相应的条款中。

招标项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条 | 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 | 1、方案优化设计文件：在领取中标通知书后10日内提交，份数为8份； 2、其他阶段设计周期：根据发包人实际进度合理要求及时提供相应图纸，份数为12份； |
| 2 | 第五条 | 设计费支付 | 1、本设计项目的设计费总额为701.48 万元人民币，设计费浮动幅度为 下浮20 %。上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。若工程估算金额与经批准的概算金额（若根据有关规定不需进行初步设计审批，则为施工图预算）不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但招标文件约定的设计费浮动幅度（下浮20%）不变。 2、设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。 3、设计费支付条件和金额： （1）合同签订后7日内支付合同总额的 10 ％； （2）根据实际设计进度支付设计费，具体付款方式按设计费总额及设计人所完成的工作量比例支付设计费，实际完成比例由招标人及设计人自行协商确定，本工程所有施工图经施工图审查合格且设计人按规定向招标人完整提供所有相关资料后，招标人支付至合同总额的 90 %； （3）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付合同总额的 10 ％，并结清设计费。 |
| 3 | 第八条8.11 | 其他约定事项 | 1、本项目勘察的有关约定： （1）勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。具体包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容。 （2）本项目的勘察费收费标准按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮50%计取。 （3）勘察工作进度应符合发包人对设计周期的要求，根据设计进度需要提供合格的岩土勘察成果文件。 （4）勘察费用在完整提供岩土勘察成果文件且勘察费用经招标人审核后一次性付清。 |
| 4 | 第九条 | 补充合同条款 | 设计服务基本要求 （1）设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 （2）承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 （3）发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 （4）工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 （5）设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 设计人员的基本要求 （1）设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 （2）设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。 （3）中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除。 （4）设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，设计人应当赔偿发包人损失，其每替换一人扣罚设计合同总额1%，直接从设计费中扣除。 （5）设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 （6）常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 3、设计人中标后，由招标人与设计人另行签订“福建农林大学金山校区修编项目”协议，该项目成果必须报规划审批部门批准。取费只计算有规划调整部分的用地面积，按80%国家收费标准计费。 |

  - 合同条款

## 合同条款内容见招标文件《通用本》

- 技术标准和设计要求

  - 工程项目概况

详见本项目设计任务书。

  - 设计目的和任务

详见本项目设计任务书。

  - 设计条件

详见本项目设计任务书。

  - 项目功能要求

详见本项目设计任务书。

  - 各专业系统设计要求

详见本项目设计任务书。

  - 设计服务要求

详见本项目设计任务书。

  - 工程勘察

（一）勘察工作范围和内容

根据本项目设计需要，按照经招标人确认的勘察工作内容进行。

勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容。

（二）勘察费和计算办法

本项目的勘察费收费标准按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮50%计取。

（三）勘察成果要求

勘察工作进度应符合发包人对设计周期的要求，根据设计进度需要提供合格的岩土勘察成果文件。

勘察成果应符合相关规范的要求并满足本项目设计需要。

  - 其他

无

- 设计有关资料

本项目招标人提供给投标人的设计有关资料如下：

- 本项目设计任务书（另册提供）

- 本项目用地红线图（光盘）

以上资料由招标人另册提供。

- 投标文件格式

投标文件格式内容见招标文件《通用本》，其中资格审查文件附表2“法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明” 、附表4“拟担任本项目设计人员汇总表”及附表5“拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书”的格式按专用本中提供的修改格式（附后）。

其中商务文件二、“投标函附表”及四、“投标报价表”的格式按专用本中提供的修改格式（附后）。

## 本招标项目补充的投标文件格式、内容

除招标文件《通用本》“第七章投标文件格式”规定的格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交的其他资料的格式和内容如下：

- 招标人要求投标人提交的资格审查文件的其他资料为：

①《承诺函》,格式如下：

附表9、承诺函

若我方中标，我方承诺在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理登记备案手续。

（说明：若投标人为福建省外勘察设计单位且尚未设立分支机构的须承诺此条款，若已在福建省内设立分支机构的，请在此注明，无须承诺。）

（加盖投标人单位公章）

日期：     年     月     日

②、若投标人为福建省外勘察设计单位，已在福建省内设立分支机构的，应提供福建省建设行政主管部门出具的相关登记备案证明复印件，并加盖投标人单位公章（请附在“附表1、投标申请人基本情况表”后）。

③、附表10、近三年企业履约情况表（格式附后）

④、附表11、土工试验室

2、招标人要求投标人提交的商务文件的其他资料为：无

3、招标人要求投标人提交的技术文件的其他资料为：无

附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为设计              （招标项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                   （盖单位盖章）

日期：        年     月    日

2-2.企业技术负责人证明书

企业技术负责人证明书

单位名称：       （投标人名称）

地址：________（投标人地址）__________

姓名：        性别：       年龄：       职务：________

身份证号码：

系   （投标人单位名称）      的企业技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖单位公章）

日期：        年    月    日

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：       （投标人名称）

地址：________（投标人地址）__________

姓名：        性别：       年龄：       职务：________

注册建筑师注册编号：________

身份证号码：

系   （投标人单位名称）      的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交2.1、2.2表，但2.3表须由联合体牵头人出具。

附表4：拟担任本项目设计人员汇总表

拟担任本项目设计人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师） |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 建筑专业负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划专业负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 规划专业设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景园林专业负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 风景园林设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（本招标内容包含勘察，必须填写） |  |  |  |  |  | 必须填写 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：1.投标人拟担任的设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（风景园林专业负责人、规划专业负责人及造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、风景园林、规划、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，应在备注栏中加以说明。

联合体投标的，设计项目负责人必须由牵头人派出，其他人员可以由联合体其他成员派出。联合体投标的，联合体各方均须盖章。

附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：1、设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致；

2、投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（风景园林专业负责人、规划专业负责人及造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人、如建筑、结构、电气设备、给排水、风景园林、规划、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人。（说明：若福建省外勘察设计单位已按闽建设[2009]5号文规定设立分支机构的，其则拟派的以上人员应从本企业登记备案的人员中选择且在中标后到位，若未按闽建设[2009]5号文规定设立分支机构的福建省外勘察设计单位，应在中标后一个月内根据闽建设[2009]5号文规定办理企业及人员登记备案手续。）

3、如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员按其所属单位在简历表上加盖该单位公章。

4、须附上主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证复印件以及其他主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件；如执业资格（职称）证书所署单位与投标人单位名称不一致的（风景园林专业负责人、规划专业负责人及造价负责人如为外聘，其执业资格（职称）证书所署单位与外聘单位名称不一致的），为了证明上述人员为本单位正式职工，必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（不少于投标截止期之前的三个月）的证明书，高等院校所属勘察设计单位，如其社保由院校缴交的，须出具证明或加盖公章。

4、所有复印件均须加盖投标人单位公章，联合体投标的，由其派出单位盖章。

附表10：近三年企业履约情况表

近三年企业履约情况表

投标人名称：

| 投标人目前在《福建省发展和改革委员会 福建省重点项目建设领导小组办公室关于2010年度省重点项目参建施工 监理 勘察设计单位业绩信誉登记考评情况的通报》(闽发改重点【2011】53号)中是否被限制投标 |  |
| --- | --- |
| 投标人及拟派的主要设计人员是否属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)中从业限制的法人和自然人。 |  |
| 投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标。 |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表11 、土工实验室

非我省工商注册登记的勘察单位参加投标的，应按闽建筑【2011】7号文规定设有与承担招标项目相适应的土工实验室（或合作土工试验室）及技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。勘察单位应按闽建筑【2011】7号文规定提交相关证明材料，以证明已按相应规定设立与承担招标项目相适应的土工实验室（或合作土工试验室）。

二、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 设计费投标报价 总额 | （大写） 元人民币； （小写） 。 |  |  |
| 设计周期 | 方案设计优化： 日历日 其他阶段设计周期： |  |  |
| 勘察费投标报价(仅适用于招标内容包含勘察的) | 按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮 %计取 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人     （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：               （盖建筑师执业章、签字）

日期：            年    月    日

注：本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价综合单价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。

如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

四、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人公布的设计费计费基价 |  |  |  |  | 招标人公布的计费系数 |  |  |  | 招标人公布的上下浮动幅度（％） |  |  |  |
| 招标人公布的设计费金额（元人民币） |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计费投标报价（元人民币） |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 费 组 成 | 项目明细 |  |  | 招标人公布金额 |  | 投标报价金额 |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 方案设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工图设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察费 | 招标人公布的勘察费收费标准 |  |  | 按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮50%计取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察费投标报价（人民币元） |  |  | 按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准下浮 %计取 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人    （签字或盖章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。本表中的设计费报价和勘察费报价金额（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。