福建农林大学

海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）

变配电工程（监理）

招

标

文

件

招标编号：闽农林大监【2020】招01号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2020年3月

注：各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

地    址：福建农林大学采购与招标中心（明德楼南附楼107）

电    话：0591-83746975 86396634   邮  编：350002

传    真：0591-83789499            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

1.投标须知前附表	5

2.招标文件的组成	7

3.对投标人的要求	8

4.对投标文件的要求	8

5.投标报价	8

6.开标、评标、定标	9

7.履约保证金	9

第三章  建设工程监理合同	10

第一节  协议书	11

第二节  通用合同条款	14

第三节  专用合同条款	22

工程廉政责任书	29

第四章  投标文件格式	32

第一章 招标公告

闽农林大监【2020】招01号

现有福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理），经福建农林大学批准，项目业主为福建农林大学旗山校区建设指挥部，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。具体事宜如下：

一、项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）

二、项目概况和招标范围

1.建设地点：福建农林大学旗山校区

2.工程建设规模：本工程共增容5200KVA（其中5#电房增容3200KVA,6#电房增容2000KVA）；工程造价约1637.6756万元。

3.招标范围和内容：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程施工及保修阶段全过程监理。

4.监理服务期：自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收及保修阶段全过程的监理。

5.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,并通过供电部门的验收及送电。

三、投标人资质要求及审查办法:

1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2.本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或电力工程乙级或以上监理资质，具备有效的监理企业资质等级证书。

3.投标人拟担任本工程的总监理工程师应具备国家注册监理工程师，注册专业为建筑机电安装工程，注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致，如有变更（包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等），应有建设行政主管部门的合法变更记录；

4.本招标项目 不接受 联合体投标；

5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查；

四、监理费最高控制价：工程造价约1637.6756万元（其中设备费用644.5253万元），该项目监理费最高控制价为24.5636万元(专业调整系数为1.00，工程复杂程度调整系数0.85，高程调整系数1.00，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号) 下浮20%)。

- 本项目施工监理服务收费的计费额暂按

（1637.6756-644.5253）+ 644.5253*40%=993.1503+257.8101=1250.9604万元计。

（2）采用直线内插法计算施工监理服务收费基价：

30.1+（78.1-30.1）*（1250.9604-1000）/（3000-1000）=36.123万元

（3）施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价×专业调整系数1.00×工程复杂程度调整系数0.85×高程调整系数1.00＝ 30.7046万元

（4）本工程的监理报酬＝30.7046*80%=24.5636万元

五、招标方式：校内公开招标

六、评标办法：采用经评审的合理优惠率中标法确定中标人

七、公告时间：2020年3月5日至2020年3月10日

八、投标截止时间：2020年3月10日9:20

九、开标时间：2020年3月10日9:30

十、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2020年3月10日8:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/））本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心，明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师  83746975  吴老师 86396634

2020年3月5日

第二章 投标须知

# 1.投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理） |
| 2 | 建设地点：福建农林大学旗山校区 |
| 3 | 工程建设规模：本工程共增容5200KVA（其中5#电房增容3200KVA,6#电房增容2000KVA）；工程造价约1637.6756万元。 |
| 4 | 招标范围和内容: 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程施工及保修阶段全过程监理。 |
| 5 | 监理服务期：自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收及保修阶段全过程的监理。 |
| 6 | - 有下列情况之一者，招标人有权将不遵守相关规定的监理单位永久取消该监理单位在我校的投标资格： (1)中标人在收到中标通知书后，不在规定时间内签订合同的或无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的； （2）无正当理由拒不承接工程监理任务的或拒绝向招标人及勘察设计单位处理有关监理问题和参加验收的。 （3）发生挂靠、转包、违法分包监理任务的； （4）由于监理人员错误造成工程质量事故的； （5）由于监理单位自身原因，未按合同约定及时提交监理成果及文件的； （6）发现监理单位有不廉洁行为的。 投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，并赔偿招标人相应的损失。 |
| 7 | 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 8 | 投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。） |
| 9 | 监理费最高控制价：工程造价约1637.6756万元，该项目监理费最高控制价为24.5636万元(专业调整系数为1.00，工程复杂程度调整系数0.85，高程调整系数1.00，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号) 下浮20%)。 |
| 10 | 履约保证金：人民币伍仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在中标后3个工作日内到福建农林大学计划财务处交纳履约保证金并到采购与招标中心领取中标通知书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后无息退还。 |
| 11 | 发布招标公告时间：2020年3月5日至2020年3月10日 报名地点:福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107) |
| 12 | 投标截止时间：2020年3月10日9:20 |
| 13 | 开标时间：2020年3月10日9:30 开标地点: 福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107) |
| 14 | 报名流程： 1.网上报名：投标人须到福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）下载招标文件等。网上报名截止时间为2020年3月10日8:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。 2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与总监理工程师为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及拟任总监理工程师注册执业证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。） 3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间或改用现场签到方式。 |
| 15 | 投标人资质要求及审查办法: 1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照； 2. 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或电力工程乙级或以上监理资质，具备有效的监理企业资质等级证书。 3.投标人拟担任本工程的总监理工程师应具备国家注册监理工程师，注册专业为建筑机电安装，注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致，如有变更（包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等），应有建设行政主管部门的合法变更记录； 4.本招标项目 不接受 联合体投标； 5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查； |
| 16 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 17 | 评标办法：采用经评审的合理优惠率中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求），若投标人所报优惠率相同，则以抽签确定中标人。经评审的合理优惠率是指不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的优惠率。 “有效标的平均优惠率”按以下方法计算： 1. 当有效投标人为20家（含）以下时，为所有有效标的优惠率的算术平均数；当有效投标人为21家（含）以上时，去掉一定比例的最高优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），去掉一定比例的最低优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），再计算剩余投标人优惠率的算术平均数。 2. 平均优惠率取小数点后的2位数，如：38.88%。 |
| 18 | 本项目监理服务收费额：工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取监理服务收费基准价，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，附加调整系数：1.0。参照发改价格[2007]670号×80%×（1-中标优惠率）调整本项目的监理服务费。 |
| 19 | 签订合同时间：收到中标通知书后3个工作日内与招标人（由校内业主单位代表）签订监理合同。 |
| 20 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容与监理范围，中标人应根据招标人的要求监理。 2.投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其监理现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标人单位公章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标报价不符合招标文件要求的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的

4.4.6一个投标人不止投一个标的

4.4.7母公司和其分公司同时参与本项目招标的

4.4.8《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的

# 5.投标报价

5.1工程监理费：工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取监理服务收费基准价，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，附加调整系数：1.0。参照发改价格[2007]670号×80%×（1-中标优惠率）调整本项目的监理服务费。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)举行。

6.1.2投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与总监理工程师为同一人）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及拟任总监理工程师注册执业证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。）

6.1.3按各投标人递交投标文件时间先后顺序唱标，资格审查后当众宣布有效投标文件的投标企业名称。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本项目履约保证金为伍仟元整, 履约保证金待合同履行完成后无息退还。

如监理人不配合招标人、施工单位执行监理任务以及处理有关监理问题，将没收其履约保证金；并解除与其签订的合同，造成损失或伤害的，监理人应承担相应的经济和法律责任。

第三章  建设工程监理合同

福建农林大学

建设工程监理合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：    福建农林大学旗山校区

合 同 编 号：                          （填写招标编号）

监理证书等级:                          （由监理人填写）

监理资质证书号：                       （由监理人填写）

委托人（甲方）：    福建农林大学

监理人（乙方）：

签 订 日 期：       年   月   日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局    监制

建设工程监理合同

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程监理合同示范文本》（GF-2012-0202）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 第一节  协议书

合同编号：  填写招标编号

委托人：    福建农林大学

监理人： 填写中标方全称

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，根据2020年3月10日福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）（闽农林大监【2020】招01号）招标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程 委托监理有关事项协商一致，现签订如下合同：

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4.建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                 （¥        ）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：参照发改价格[2007]670号作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费暂定 24.5636万元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取监理服务收费基准价，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，附加调整系数：1.0。参照发改价格[2007]670号×80%×（1-中标优惠率）调整本项目的监理服务费。

六、期限

1.自合同签订日始，至工程竣工验收及保修阶段监理服务期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

- 第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   无    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条件约定执行  。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：             。

2.1.2 监理工作内容还包括：

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收承包人提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查承包人建立质量保证体系。

(5)主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核承包人的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核承包人的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查承包人实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查承包人提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，审核承包人的月报和修正计划。

(15)要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26)督促、审查承包人按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)配合业主的竣工验收和工程移交工作。

(30)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(31)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(32)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(33)《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

(34) 收到承包单位竣工结算资料后，20天内完成审核并出具竣工结算审核书。

(35) 完成设计变更、现场签证等工程施工过程中造价审核并出审核意见单。

(36)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按通用条件约定执行。

2.2.2 相关服务依据包括：1、监理合同；2、委托人与第三方签订的正式合同、协议及附件；3、施工图设计文件；4、工程量清单及说明；5、现行的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；6、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及国家、建设部、项目所在省、市颁布的有关法律、法规、规章等；7、其它必要的文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：

监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备，项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。监理人员应保持相对稳定，除《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案工作的意见》（闽建建【2013】35号）规定情形（如下所示）外，监理人不得擅自变更监理人员。

（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场监理工作的；

（2）退休、离职或者执业资格证件失效的；

（3）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场监理工作的；

（4）施工工期超过监理合同工期三个月以上的；

（5）监理单位根据建设（代建）单位要求进行更换的；

（6）其他具有正当变更理由的情形。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：

(1)负责施工全过程的质量、进度、投资控制及安全、合同、信息管理、协调各方关系，并及时向委托人反馈信息。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作。

(2)负责组织中间验收和隐蔽工程验收工作，协助委托人完成竣工验收和综合验收工作、工程移交工作。

(3)负责图纸、资料等的收集整理工作，协助委托人完成城建档案馆、建设行政管理部门、建筑文明安全监察站、建筑工程质量监督站、消防部门等单位资料归档、备案工作。

(4)协助审核施工单位和设备（或货物）供应商报送的工程结算。

(5)根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(6)监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

(7)监理人在合同签订后进场前需对所监理工程的设计图纸做出详细的图纸自审书面意见。

(8)本合同通用条件约定的监理人的其他职权。

需要取得委托人书面批准才能行使的职权：(1)工程量及造价调整的签认；(2)工程款(进度款)的审核；(3)费用的增加；(4) 工期签证；(5)发布变更指令；(6)批准设计变更；(7)发布开工令、停工令、复工令；(8)更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员；(9)索赔的认定及支付（10）施工合同中明确的其它职权。

在涉及工程延期  / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：应征得委托人的书面同意  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

（1）监理规划：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议前7天递交2份给委托人。

（2）监理实施细则：对专业性较强、危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则，并在相应工程开始施工前7天递交2份给委托人。

（3）监理月报：编制监理月报于每月30日前递交2份给委托人。

（4）专项报告：对于质量事故、安全事故、紧急抢险等事项，以及其他委托人要求提交的专项报告，应在事件发生后或委托人提出要求后7天内递交2份给委托人。

（5）委托人要求提交的其他报表、报告、证明、证书、记录、纪要等文件，应按监理或施工承包合同约定的时间、份数提交，并满足工程进展的要求。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   / 。

监理人应在本合同终止后  /  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  /  。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：委托人的常驻代表另行书面通知。

3.2 答复

委托人同意在  5  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  / 。

5.3 支付酬金

预付款：/

正常工作酬金的支付：

第一个施工节点工期完成支付至酬金的30%，工程竣工验收并送电后付至酬金的85%工程竣工结算和监理酬金结算经委托人委托相关部门审计或相关造价咨询机构审核并出具审核意见后支付至审定监理酬金结算总额的100%。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取监理服务收费基准价，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，附加调整系数：1.0。参照发改价格[2007]670号×80%×（1-中标优惠率）调整本项目的监理服务费。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金另行协商

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2)  种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 本合同所涉工程项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：           /              。

监理人申明的保密事项和期限：          /               。

第三方申明的保密事项和期限：         /                。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的书面同意 。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

√要求

履约保证金：伍仟元整。

履约保证金以现金或银行转账形式递交。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内无息返还。

9.2 其他

9.2.1项目监理部的管理

（1）监理人项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受委托人作出的以下处理：

a、工程开工前，因监理人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，委托人有权解除合同并按违约追究监理人责任；

b、工程开工后，因监理人自身原因，监理人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向委托人交纳监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向委托人交纳监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）违约金。

9.2.2 项目监理部人员到位及处罚情况：

a、本工程对监理部人员实行纸质签到制,项目监理部人员在各自工种施工期间应确保人员到位，委托人有权检查项目监理部人员的到位情况。

b、总监理工程师到岗时间不得少于22天/月，每月到岗天数少于22天的，支付违约金每天人民币3000元。

c、各专业施工期间发现人员不在岗的，按下列约定向委托人支付违约金：专监不在岗的支付违约金每人次人民币2000元，其他监理人员不在岗的支付违约金每人次人民币1000元。

d、检查发现总监理工程师、各专业监理人员不在岗分别累计达五次以上（含五次），委托人可以要求监理人更换同等或更高等资历的人员担任相应岗位。人员更换同时按专用合同条款9.2.1.（1）.b条款执行。

e、项目监理部根据施工进度计划在每月30日前报送下月监理人员到位计划，经委托人批准后各专业人员根据施工阶段需要可分批到位。

f、违约金由委托人直接从监理酬金总额中扣除，考勤未到位处罚金上限为监理酬金的20%。

9.2.3 本项目监理合同期限同施工工期至工程结算完成，不再另行计取附加工作酬金。（本专用条款中的6.2.3条款不再执行）。

9.2.4.1监理人的违约责任及违约金的确定：

监理人在监理本项目工程，在巡视、旁站和检验过程中失职，造成工程质量、施工安全存在事故隐患和达不到设计标准要求的，施工承包人进行整改视为监理人违约（如土方回填达不到密实度要求、支护桩、结构桩基、砼强度等级检测等），每发生一次，监理人应支付违约金3000元，违约金直接从监理酬金中扣除。

9.2.4.2监理人赔偿金按下列方法确定：

因监理人违反本合同约定，监理人未履行职责或履行职责不当（如监理签证、指令错误等），造成委托人或被监理人直接经济损失的，10万以内（不含10万元）的，每发生一起，应支付委托人每次赔偿金1万元；超过10万元（含10万元）的，监理人应当赔偿委托人或被监理人损失，赔偿金额按直接经济损失的10%支付。赔偿金由委托人直接从监理酬金总额中扣除。（本专用条款中的4.1.1条款不再执行）。

工程廉政责任书

工程项目名称  ：

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关监理设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

委托人：            （公章）           监理人：             (公章)

法定代表人或委托代理人（签章）:        法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、企业资质证书原件及拟任总监理工程师执业证书原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投标文件外包装封面

项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）

招标编号：闽农林大监【2020】招01号

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

总监理工程师姓名：           联系电话：

投标日期 ：2019年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）

招标编号：闽农林大监【2020】招01号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

总监理工程师姓名：           联系电话：

投标日期 ：2019年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

- 投标书（格式附后）

- 法定代表人授权书（格式附后）

- 法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章

- 投标代表身份证复印件并加盖投标人公章

- 《企业营业执照》复印件并加盖投标人公章

- 《企业资质证书》复印件并加盖投标人公章

- 拟任总监理工程师身份证复印件、注册执业证书复印件并加盖投标人公章

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大监【2020】招01号

福建农林大学:

１.根据已收到的福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）（招标编号：闽农林大监【2020】招01号）的招标文件，我方经考察现场和研究上述招标文件及其有关要求后，我方的投标优惠率为             %。工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取监理服务收费基准价，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，附加调整系数：1.0。参照发改价格[2007]670号×80%×（1-投标优惠率）调整本项目的监理服务费。

２. 一旦我方中标，我方保证在中标后3个工作日内到贵校计划财务处缴纳履约保证金，3个工作日内到贵校采购与招标中心领取中标通知书。

3．在领取中标通知书后3个工作日内与贵校签订监理合同，我方保证在贵校要求的监理服务期内完成监理工作。

4.贵校的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人（盖投标人单位公章）：

法定代表人（签字）：

投标代表（签字）：

总监理工程师（签字）：

年    月    日

法定代表人授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）（招标编号：闽农林大监【2020】招01号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （拟任总监理工程师姓名）为贵校组织的福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）变配电工程（监理）（招标编号：闽农林大监【2020】招01号）的总监理工程师，若本公司中标则由总监理工程师代表本公司组织并负责承担该项目监理。

投标代表和总监理工程师无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

总监理工程师（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖单位公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

总监理工程师（签名）：

日     期：

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

- 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

- 投标文件未装订成册（正本壹册）；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;

- 投标人未按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 招标人对中标侯选人的企业营业执照原件、企业资质证书原件及总监理工程师注册执业证书原件进行现场核验，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的；

- 现场核验原件时，投标代表未能按招标人要求核验后的30分钟内提供原件的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。